大同市云冈区国土空间生态修复规划

（2021-2035年）

大同市云冈区自然资源局

二〇二五年六月

目  录

前言	1

第一章 现状与形势	1

第一节 自然地理和生态现状	1

第二节 生态修复成效与问题	5

第三节 机遇与挑战	11

第二章 总体要求	14

第一节 指导思想和基本原则	14

第二节 规划目标与指标	16

第三章 生态修复布局	20

第一节 总体布局	20

第二节 生态修复分区	21

第三节 重点区域	23

第四章 规划实施安排	27

第一节 重点工程项目	27

第二节 项目规划	36

第五章 效益分析与环境影响评价	39

第一节 资金来源	39

第二节 效益分析	46

第三节 环境影响评价	52

第六章 保障机制	55

第一节 加强组织领导	55

第二节 创新政策体系	56

第三节 强化资金保障	57

第四节 加强实施管理	59

第五节 加强科技支撑	61

第六节 严格评估监管	63

第七节 鼓励公众参与	64

前言

云冈区位于大同市国土空间生态修复规划中划定的洪涛山大同煤炭开发与生态保护功能区、大同城镇发展与盆地农林牧业及风沙控制生态功能区，是国家“三北防护林体系”、晋北和环首都生态涵养地、京津冀风沙源防治区的重要组成部分。

根据《山西省自然资源厅关于做好市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（晋自然资函（2021）85号）和大同市规划和自然资源局《关于进一步做好2021年度全市国土空间生态修复工作的通知》（同自然资发[2021]129号）文件要求，我区组织编制了《大同市云冈区国土空间生态修复规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》是全区生态修复的统筹谋划和总体设计，是依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复职责，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复的技术保障。《规划》落实国家《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》、《山西省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》《大同市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，依据《大同市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《大同市国土空间总体规划（2021—2035年）》《云冈区国土空间总体规划（2021—2035年）》中生态保护修复部署，坚持保护优先和自然恢复为主的基本理念，遵循生态系统的原真性、完整性和连通性，以生态、农业、城镇空间为对象，统筹推进山水林田湖草一体化保护修复，推动形成生态保护和修复新格局。

《规划》范围为云冈区范围内全部国土空间，总面积737.82km2。规划基准年为2020年，规划期2021—2035年，其中近期2021-2025年，中远期2026—2035年。

《规划》是县级国土空间规划的重要专项规划，是云冈区“十四五”和今后一段时期内国土空间生态修复的指导性规划，是编制和实施生态修复相关规划和方案的依据。

第一章 现状与形势

第一节 自然地理和生态现状

云冈区位于山西省北部，大同市西南部，东邻平城区、云州区，西接左云县，南连怀仁市，北依新荣区。全区总面积737.82km2，截止2021年7月云冈区下辖21个街道、2个镇、4个乡，共152个社区、94个行政村。第七次人口普查常住人口为68.47万人。

大同盆地西缘与吕梁山北麓的衔接地带，地貌与生态过渡区

云冈区地处大同盆地西南缘，是蒙古高原向黄土高原、吕梁山脉向盆地平原的转换节点，海拔梯度从西北部山地的1200米骤降至东南部盆地的950米。区境西倚吕梁山余脉（如七峰山、雷公山），东接御河冲积平原，形成三级阶梯式地貌。

山地与裂谷并行、矿-农-城梯度嵌套的开发保护格局

吕梁山北麓两条平行断裂带（口泉断裂、鹅毛口断裂）将云冈区切割为三级阶梯式地貌单元，自西向东分别为：七峰山-雷公山断块山地、口泉-鹅毛口地堑裂谷带、御河-十里河冲积平原。境内分水岭纵贯西北部，形成口泉河（内流区）与十里河（永定河水系）双流域系统。土地利用与阶梯地貌高度耦合，呈现“六分矿地三分田，城乡嵌缀裂谷间”的特征：林地、草地集中分布于七峰山-雷公山断块山地，耕地、建设用地聚焦裂谷带与冲积平原，采矿迹地、未利用地（集中于地堑带），正通过煤矸石回填、湿地修复转型生态空间。整体形成“西屏、中修复、东集约”的大疏大密格局

气候四季分明，水资源较为匮乏

云冈区属温带大陆性半干旱季风气候，四季界限清晰，光照资源丰富（年日照时数2800小时），干冷风频发，昼夜温差达15℃以上。年均气温6.6℃，空间分异显著：一月均温：西北部七峰山区-13.2℃，东南部口泉平原-10.5℃；七月均温：西北部山区19.8℃，东南部平原22.5℃。年降水量集中于7-9月（占全年75%），全域均值396.4毫米，呈“西湿东干”梯度；多年平均蒸发量1896.06mm（基于φ20蒸发皿数据）。水资源承载力严重不足。全区人均水资源量220立方米，仅为山西省均值（381立方米）的57.7%、全国均值（2100立方米）的10.5%。地下水超采率23.8%（西韩岭乡水源置换工程实施前），属资源型缺水与工程型缺水叠加区。

土壤处栗钙土向褐土过渡带

云冈区土壤呈现褐土、栗钙土、草甸土交错分布的地带性梯度，叠加工矿扰动形成的复配土，构成多元土壤系统：东南部御河冲积平原（海拔950-1000米）：发育典型褐土，占全域面积61.2%，pH值7.8-8.2，有机质含量1.2%-1.8%，为玉米、蔬菜主产区；西北部七峰山-雷公山断块山地（海拔1100-1400米）：属半干旱草原气候，形成淡栗钙土，占27.5%，有机质≤1.0%，植被以针茅、蒿类为主；中部口泉地堑裂谷带：受煤矿开采扰动，原始褐土与栗钙土混合煤矸石风化物质，形成人工复配土，占11.3%，客土改良方可用于农耕。

林地梯度分布，生物多样性复苏

全区林地，形成三级生态梯度：西北部七峰山-雷公山断块山地：温带落叶阔叶林（以白桦、山杨为主），为大同市西部重要水源涵养地；中部工矿修复绿洲：煤矸石山生态重建区人工林（樟子松、柠条混交林）累计绿化12.8平方千米；东南部平原农田林网：杨树、旱柳防护林带交织成网。植物资源抗逆性突出。全域植被属半干旱草原向落叶阔叶林过渡带，野生植物427种，以耐旱耐瘠物种为主导：优势草类：针茅、蒿属（占比60%），伴生沙打旺、草木樨等豆科固氮植物；药用植物：黄芪、黄芩、麻黄等89种，七峰山阳坡分布密集；先锋花卉：百里香、二色补血草、沙地旋覆花等，在采矿迹地生态修复中发挥关键作用。野生动物廊道重塑。记录兽类18种、鸟类127种，其中国家级保护物种14种，呈现“山地庇护-河流串联”分布特征：鸟类：黑鹳（国家一级，栖息十里河湿地）、大鸨（越冬于鸦儿崖乡草甸）、金雕（七峰山悬崖繁殖）；兽类：豹猫（雷公山林区）、蒙古兔（平原农田区）；特有种群：七峰山岩鸽（山西特有亚种）、口泉河鲫鱼（耐重金属污染基因型）。

1、土地资源

云冈区土地资源丰富。土壤共分为栗钙土、潮土、盐土三大类，16个亚类。植被资源较为丰富，繁多的土壤类型和丰富的植物资源为全区的粮、油生产，植树造林，种草养畜创造了较好的条件。

2、矿产资源

云冈区境内资源禀赋优越，截止2020年底，区境内已发现能源、金属、非金属、水汽矿产四大类24种。其中能源矿产为煤1种、金属矿产5种、非金属矿产16种、水汽矿产2种。有查明资源储量的矿产7种，分别为煤炭、冶金用白云岩、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、水泥配料用砂岩、水泥配料用粘土、砖瓦用粘土。

截止2020年底，全区已开发利用的矿种有煤、冶金用白云岩、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、水泥用砂岩、水泥用粘土、砖瓦用粘土7种。目前共设置采矿权42个，其中：煤25个，占矿山总数的59.6%；冶金用白云岩1个，占矿山总数的2.4%；水泥用灰岩3个，占矿山总数的7.1%；建筑石料用灰岩8个，占矿山总数的19.0%；水泥配料用砂岩1个，占矿山总数的2.4%；砖瓦用粘土4个，占矿山总数的9.5%。

3、水资源

云冈区地处塞外黄土高原，属半干旱地区，降水量少，水资源先天不足，十分紧缺。2020年全区水资源储量为0.5849亿立方米，其中:地表水储量0.1261亿立方米，地下水储量为0.5432亿立方米。全区各类水利工程设施拥有量为739处，其中:灌机电井715眼小型自流灌区15处，水闸18座，塘坝6处;固定渠道长度756.39公里，其中防洪渠道480.79公里，管道长度181.4公里;全区有效灌溉面积16.26万亩，节水面积13.8万亩，保浇地达9.25万亩;累计治理水土流失面积达43.2万亩，占水土总流失面积的67.2%;农村饮水安全问题已基本得到解决。

4、水源地

云冈区辖区内共有墙框堡、魏辛庄2个饮用水源地。其中魏辛庄水源地为县级城镇集中式饮用水水源地，墙框堡水源地为地级集中式饮用水水源地，亦为地表水水源地。

第二节 生态修复成效与问题

一、生态修复成效

生态功能逐步恢复。

“十三五”期间，云冈区扎实开展河道治理、水生态修复、矿山生态修复、高标准农田建设工作。其中，河道治理实施了大同甘河河道整治工程（部分完成）、大同十里河综合治理与生态修复工程；水生态修复实施了大同甘河生态修复工程；矿山生态修复治理方面完成了大同市南郊区口泉沟魏家沟村区域矿山地质环境治理项目及云冈区16座煤矿地环治理项目，高标准农田建设方面完成2019年云冈区西韩岭乡高标准农田建设项目。总之，“十三五”期间云冈区较好的开展了生态保护与修复工作，提升生态系统质量和稳定性。

生态环境质量有效改善。

空气质量有所改善。“十三五”期间，我区空气质量明显提升，空气质量二级以上良好天数明显提升。“十三五”末，我区空气六项污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，且PM10、CO、NO2、S02、臭氧浓度较“十三五”初均呈下降趋势。集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类标准。地表水水质日趋好转。到2020年，我区3条河流考核断面中口泉河秀女桥断面和十里河小站断面达到Ⅳ类水质，裴家窑断面达到V类水质，且多数污染因子浓度持续降低。

地下水环境质量良好。2020年，对我区5个地下水监测点位进行了地下水水质监测。水质均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ш类水质标准及以上。

二、主要生态问题和风险

（一）生态问题分析

1.三生空间功能冲突

在生态、农业、城镇三类空间的相邻或冲突区域，用地中存在不符合自然地理格局和水资源受限的利用方式，水生态问题仍较普遍。

生态空间冲突：根据叠合分析，在生态保护极重要区内，有建设用地主要包含采矿用地及道路交通用地等。

农业空间冲突：现状耕地位于生态保护重要性分区区域较多，少部分位于生态保护极重要区，主要位于云冈镇东北部及西韩岭乡东部区域内、河道内的不稳定耕地。

城镇建设空间冲突：现状的建设用地大部分位于高适宜区和中适宜区，不适宜区的建设用地主要以村庄和采矿用地为主。

2.历史遗留矿山分布较多，采煤沉陷区分布范围较广

云冈区历史遗留废弃矿山图斑总计145个，总面积为2829172.00m2，约合4243.80亩。其中，高山镇4处，共计31711.68m2；口泉乡28处，共计562949.90m2；平旺乡44处，共计1004729.49m2；鸦儿崖乡33处，共计360585.3m2；云冈镇36处，共计869195.63m2。以上145个图斑大多为非煤矿产露天开产、石料露天开采、取土、以及废渣堆放造成的破坏及土地占用。

云冈区采煤沉陷区面积419.76km2，占大同市采煤沉陷区面积的61.57%。矿产开采活动造成采空区面积的扩大，易引发地面塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害，对山体及山体表层土壤造成破坏，会使得植被难以恢复，造成生态系统服务功能如水源涵养、防风固沙等重要生态功能的降低，坡度高的区域，容易加剧水土流失的生态问题。此外，强烈的人为干扰也会造成生物多样性的降低，使得山林整体生态系统退化。

3、口泉沟和云冈沟生态修复、环境治理进度受制，成效受限

云冈区因长期高强度煤炭开采，形成近350平方公里采空区，导致煤矸石和粉煤灰等固体废物逐年堆积，引发地质灾害频发、地形地貌破坏、浅层地下水流失等生态危机。历史遗留问题造成数十万居民被迫搬迁，生活受到严重影响。尽管已开展部分生态修复工作，但仍存在诸多问题。导致煤矸石与采煤沉陷区生态治理进度受制，修复成效受限。

（1）政策执行困难：近年来，针对采煤沉陷区生态修复，国家出台了《国务院办公厅关于加快推进采煤沉陷区综合治理的意见》《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》等政策文件给予指导和支持，但在实际操作过程中，仍面临诸多挑战与困难，制约着“两沟”生态修复工程的开展。如：在利用煤矸石填沟造地修复生态方面，山西省出台的《山西省固体废物污染防治攻坚行动方案》，在固废源头减量、拓宽消纳路径、分类回收等方面提出了具体指导性意见。但在利用煤矸石填沟造地此类综合性土地整治项目上，没有给出具体方案。

（2）资金缺口较大：云冈区按照山西省自然资源厅要求，已完成“两沟”3个乡镇20个村的采煤沉陷区村民安置、旧房拆除工作，但在土地复垦方面，根据《山西省采煤沉陷区综合治理资金管理办法》，项目整体应到位的15258.6万元资金，仍有60%的缺口。

（3）矿山企业责任承担不足：尽管省、市、区政府都是大力开展采煤沉陷区生态恢复工作，但煤炭企业仍保持高强度开采力度，生态恢复速度难以与破坏速度相抗衡。采煤企业虽支付了煤矸石生态修复项目费用，但仍在大量排矸，修复生态压力承担不够充分。

4.水资源承载能力依然不足，地下水超采严重

云冈区全区人均水资源总量为245.6立方米，为全省人均水资源量的64.5%，是全国人均水资源量的11.2%，水资源严重缺乏。大同盆地地下水超采，主城及城镇供水水源不足问题依然严峻。水资源时空分布与经济发展布局不匹配水资源供需矛盾及水资源承载能力不足问题依然突出。

5.水土流失严重，制约了农业农村发展

云冈区水土流失呈现多侵蚀类型叠加、人地矛盾尖锐的典型工矿区特征：区域内水力侵蚀（雨季黄土沟壑区年均冲刷深度＞3mm）、风力侵蚀（西北部高山镇植被覆盖度＜15%，扬尘量达500吨/km²）、重力侵蚀（采煤沉陷区年塌方量超10万m³）与人为侵蚀（矿区矸石堆压占土地3000余亩）相互交织；其根源在于自然本底脆弱（黄土疏松、暴雨集中）与人为扰动加剧的双重驱动，导致沟壑密度攀升、有效土层厚度减小，使坡耕地玉米产量下降，且植被成活率降低，严重制约农业发展与生态恢复，尤以高山镇风蚀-水蚀复合区及鸦儿崖乡沉陷重力侵蚀区为甚。

6.土地沙化严重，制约了环京津冀生态安全屏障建设

云冈区土地沙化呈现自然脆弱性与工矿扰动深度交织的典型特征：作为环京津冀生态屏障的西北前沿，区内沙化土地集中于西部高山镇、鸦儿崖乡等轻度沙化区，其成因源于砂质黄土广布、干旱大风气候的自然本底脆弱性，叠加露天矿坑及矸石堆（占地超3000亩）扬尘、坡耕地垦殖破坏灌草覆盖等人为催化，导致风蚀模数达3800吨/km²，引发PM10浓度超标、御河湿地萎缩致黑鹳栖息地缩减、高山镇风口沙丘南移侵蚀京津屏障的链式生态危机，亟需通过“固沙+乡土灌草修复”阻断沙化蔓延，筑牢京津冀生态安全防线。

7.森林资源匮乏，生态环境脆弱

云冈区干旱少雨，土壤贫瘠林业基础差。森林覆盖率低于山西省的平均水平，森林覆盖率仅为13.43%。林地面临着荒漠化、沙化的退化风险；中幼林占比较高。生态系统服务功能重要区、水土流失、土地沙化等脆弱性区域内林地资源仍有待提高。

8.耕地资源数量较多，但质量一般

云冈区现状耕地面积为168.12km2，耕地主要以旱地和水浇地为主，耕地广泛分布于云冈区全区。云冈区耕地质量呈现“西北侵蚀退化、东南中度改良”的分异特征，西北部工矿影响区（高山镇、鸦儿崖乡）：属低等别耕地（Ⅶ-Ⅷ等），受采矿塌陷、风力侵蚀叠加影响，沟壑密度较高，撂荒率超25%，土壤沙化严重（风蚀模数3800吨/km²），有机碳＜0.6%，玉米亩产不足300kg（仅为平原区60%）。东南部平原农业区（口泉乡、平旺乡）：以中等别耕地（Ⅴ-Ⅵ等）为主，通过有机肥替代化肥（如腐殖酸复合肥）、高标准农田建设，土壤有机质提升至1.2%，杂粮优质率达90%。

9.生态环境脆弱改变程度较小，生态系统失衡风险增加

（1）生态环境脆弱性持续高位，局部恶化趋势显著

云冈区森林覆盖率低位徘徊：全区森林覆盖率仅13.43%，不足山西省均值23.6%的60%，天然次生林碎片化严重。地下水系统性超采，引发七峰山泉域断流及地面沉降（最大年沉降量35mm）。矿区大气污染突出：PM2.5年均浓度45μg/m³（超国标28%）；2020年高山镇矿区降尘量达12吨/km²·月，超生态承载力阈值3倍。

（2）生态保护红线内损毁加剧，治理速度滞后于破坏

生态保护红线内矿山损毁主要有非法采矿点侵占、矸石堆压占、地表塌陷裂缝等类型，主要分布于七峰山保护区北麓并逐年扩张；矸石堆压占面积达1850亩，主要分布于鸦儿崖乡东沟并逐年扩大；地表塌陷裂缝总长42km，主要分布于青磁窑矿-云冈镇断裂带，每年仍在扩张。

在高强度的人类干扰下，生态环境高度敏感区域面积也日益增长，治理恢复速度难以匹配质量下降速度，部分区域治理成效并不稳固，导致生态系统失衡风险增加。

10.生态空间被压缩，生态系统承载压力增大

（1）农业空间：耕地撂荒与生态破坏连锁反应。耕地撂荒加剧：受工矿扰动与土壤退化影响，西北部矿区（高山镇、鸦儿崖乡）撂荒率达25%，形成大量“荒草-矸石”交错带，土壤有机碳下跌；采矿塌陷致地表裂缝切割农田，使土地有效耕层厚度降低，诱使农田凋敝；污水灌溉引发重金属污染（镉超标点位占比12%），农作物减产；撂荒地引发扬尘，影响人居环境。

（2）城镇空间：“城市双修”推进与生态赤字并存。市级“城市双修”工程落地：其中恒安新区塌陷地改造为雨洪公园（生态修复）、同煤集团棚改区绿地提升（城市修补）、硬化地表透水改造率≥30%（海绵城市）。城镇空间热岛效应量化：建成区夏季均温较郊区高2.5℃，恒安新区高温区（＞35℃）扩大至12km²。

（3）矿区空间：绿色矿山推进瓶颈：达标率不足，目前全区有25座煤矿，其中9座矿山企业通过遴选，达到国家级绿色矿山标准，入选国家级绿色矿山名录；但部分矿山企业仍缺乏科学发展观和可持续经济意识，在开采中只追求短期利益，环境恢复治理力度不够，经费投入不足，矿产资源采、选、冶过程中“三废”治理率低，矿业开发引发的地面塌陷、废石堆放、破坏土地、污染水源等生态地质环境问题仍然存在。

随着城镇建设、人口规模、社会经济的突飞猛进，但区域生态调节功能却不断降低，“热岛效应”不断增强，城市的“高温区”范围都有明显增加，对居民生活带来影响。虽然人工林、水库坑塘、人工湿地、绿地等人工化生态系统逐步有序建设，截至2020年，云冈区市人均绿地约为14.8平方米左右，但城市绿地结构简单，分布不均。

随着经济社会发展，生态环境受到人类活动干扰，不同生态系统的变化越发复杂。局部森林生态系统抵抗力稳定性下降，林木结构单一，树龄趋同，质量降低，导致野生动植物栖息地空间被严重挤压，野生动植物种类逐步减少、种群数量逐渐降低；水生态系统承载压力大，水资源利用率有待提高，工程性缺水问题凸显，城市生态系统承载能力及排污减灾均面临重大的压力，生态系统承载压力增大。

第三节 机遇与挑战

云冈区经过近多年来坚持不懈的生态保护和治理，生态状况大为好转，但在长期以来人类活动及自然变化影响加剧情况下，各类生态空间受胁迫压力加大，带来了众多的环境、社会及经济问题。新时代国土空间生态修复工作被赋予了全新的职责和更重要的使命，也迎来了新的机遇和挑战。

一、机遇

1.习近平生态文明思想为生态修复事业奠定理论基础

党中央、国务院高度重视山西的生态文明建设。2017年，习近平总书记在视察山西时指出：“先天条件不足，是山西省生态环境建设的难点，同时，由于发展方式粗放，留下了生态破坏、环境污染的累累伤痕，使山西生态建设任务更加艰巨”。2020年，习近平总书记再次视察山西时指出：“要坚持山水林田湖草一体化保护和修复，把加强流域生态环境保护与推进能源革命、推行绿色生产生活方式、推动经济转型发展统筹起来，坚持‘治山、治水、治气、治城’一体推进”。山西省委、省政府做出全方位推动高质量发展战略部署，扎实推进“两山七河一流域”生态修复治理。大同市委、市政府认真贯彻落实中央、省委精神，践行“两山”理论，立足本市生态区位，提出“一城五地”战略定位，实现“晋北和环首都生态涵养地”与其他“四地”的并重发展，以发挥“华北水塔”作用。习近平总书记的重要讲话重要指示不仅为云冈区生态修复提供根本遵循，指明方向，也是新时代云冈区生态修复践行习近平生态文明思想的重大使命，也为云冈区国土空间生态修复事业提供重大历史机遇。

2.践行“双碳目标”为新时代生态修复赋予新使命新要求

坚决贯彻习近平总书记关于碳达峰碳中和重要论述和党中央决策部署，落实山西省生态文明建设战略部署，建立健全云冈区绿色低碳循环发展经济体系，推动传统优势产业清洁化和绿色化改造，推进能源清洁低碳安全高效利用，增加生态系统碳汇，为实现碳达峰碳中和目标贡献云冈力量。

3.三北防护林六期工程的实施助力大同市筑牢生态屏障京津冀生态屏障，为环首都生态涵养地注入活力

三北防护林六期工程的实施将进一步增强森林植被恢复、林分质量提升、林分稳定性增强及生态承载力，推动生态环境的良性发展，构建林草融合的自然生态系统。全面提升区域及京津冀生态安全屏障的质量，增强水源涵养和水土保持能力，助力大同市发挥“华北水塔”的生态功能，有利于改善当地生态环境及投资环境，助力大同成为京津冀协同发展的重要成员，为云冈区生态修复事业注入活力。

4.云冈作为能源革命排头兵为绿色发展注入内生动力

山西省“十四五”规划纲要明确提出要基本形成绿色能源供应体系，能源革命综合改革试点取得明显成效，煤炭绿色智能安全开采和高效清洁深度利用居于全国领先水平，能源优势特别是电价优势进一步转化为比较优势和竞争优势。云冈区作为大同市能源产业发展的排头兵，在新时期继续深化推动清洁能源产业改革，把创新驱动作为推动能源产业转型发展的核心动力，加快打造能源革命的“尖兵”和“样板”，彻底实现从“煤都”变为“清洁能源之都”，助力大同市绿色发展注入内生动力。

5.建设美丽云冈为云冈区生态修复实践提供具体指引

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。云冈区坚持山水林田湖草一体化保护和修复，把加强流域生态环境保护与推进能源革命、推行绿色生产生活方式、推动经济转型发展统筹起来，坚持治山、治水、治气、治城一体推进，完善构建生态文明机制体制，以更高的标准夯实构筑“一屏三廊”生态保护格局，形成人与自然、城市与生态和谐的可持续发展模式，建设美丽云冈。

二、挑战

1.生态空间系统退化问题仍然突出

当前云冈区山水林田湖草沙结构趋于失衡，水土流失脆弱区、土地沙化脆弱区范围依然较大，生态功能存在系统性退化风险。全区森林覆盖率低于山西省平均水平，林地总量不足、森林质量较差、森林资源分布不均、中幼林抚育任务重，宜林荒山自然条件差，治理难度大；草地数量锐减；地下水超采严重，全区采煤沉陷区面积较大，历史遗留矿山量多且分布较广。

2.农业空间品质亟待提高

云冈区气温从北到南逐渐升高，降水从北到南逐渐减少。林草和耕地呈现明显的南北分层现象。耕地以旱地为主，水田分布较少，耕地质量等级低。旱地农业设施薄弱，受立地条件和自然气候影响，土、肥、水资源利用率低，粮食产量低而不稳。在山脚和迎风半坡区域面临土地沙化问题，坡耕地普遍面临干旱缺水问题。耕地后备资源立地条件较差，未来耕地保护压力较大。

3.能矿空间与生态空间高度重叠

资源环境约束日益趋紧与生态功能面临系统性退化的风险与挑战。随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的深入推进和“碳达峰、碳中和”相关政策落地实施，社会经济发展将会面临更为刚性的“资源利用上线、环境质量底线、生态保护红线”约束。云冈区能源资源空间与生态空间高度重叠，随着保障国家能源供给的需要，能源的进一步开采将会对生态系统要素循环与保护修复提出更大挑战。

第二章 总体要求

第一节 指导思想和基本原则

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以全面提升“晋北风沙源治理、桑干河流域水源涵养与水土保持”质量为目标，以系统解决核心生态问题为导向，以“一屏三廊”为主战场，合理划定生态修复分区，确定生态修复重点区域，合理设置目标任务和指标，落实国家和山西省、大同市国土空间规划相关要求，以云冈区国土空间总体规划为指引，科学部署生态修复重点工程，构建云冈区国土空间生态保护修复格局，着力提高生态系统自我修复能力，切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统功能，全面提高优质生态系统产品供给能力，建设人与自然和谐共生的美丽云冈。

二、基本原则

生态优先，绿色发展

坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，遵循生态系统演替规律，推动从过度干预、过度利用向自然恢复、休养生息转变。严守自然生态安全边界，实施基于自然的解决方案，保护生物多样性，促进经济社会可持续发展。统筹考虑人与自然的关系，将生态修复与城市绿色发展相结合，推动生态产品价值实现和生态修复产业高质量发展，不断满足人民群众日益增长优美生态环境的需要和对优质生态产品的需求。

统筹规划，系统修复

贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，按照山西省、大同市、云冈区国土空间规划要求，统筹构建全区生态保护修复格局，牢固树立和践行“山水林田湖草沙是生命共同体”理念，全面考虑自然地理单元的完整性、生态系统的关联性、自然生态要素的综合性，对各类自然生态要素进行整体保护、系统修复、综合治理，实现山上山下同治、地上地下同治、流域上下游同治，分步落实各级重大生态工程，提升生态系统稳定性。

问题导向，因地制宜

立足云冈区自然地理格局和生态系统现状，准确识别国土空间水土流失、生态系统退化等突出生态问题，科学预判主要生态风险，合理确定修复目标。以资源环境承载能力为基础，聚焦重点流域、重点区域，明确需要解决的重大问题，坚持宜保则保、宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿原则，因地制宜开展生态保护修复工作，提高修复的科学性和施策的针对性、有效性。

经济合理，效益综合

基于全区财政收入状况，结合生态保护修复目标，合理确定各阶段生态保护修复工程投资规模，优化重点工程的类型、布局和时序，提高综合效率，避免相关专项资金重复安排，采用当地成熟、适用的保护修复技术措施，实现低成本修复、低成本管护。统筹谋划全区生态保护修复工作，系统开展山水林田湖草沙修复治理，注重促进生态系统健康稳定与可持续利用，使工程项目实施的生态、社会和经济效益耦合最佳。

创新机制，多元参与

建立完善区级统筹、多部门齐抓共管的工作机制。由云冈区工作领导小组贯彻落实省委省政府、市委市政府生态保护与修复的统一部署，统筹协调推进云冈区国土空间生态修复高质量发展。创新国土空间生态修复的组织、实施、考核、激励等机制和适应性管理模式。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态修复体系，探索多渠道、多元化的投融资模式，形成实施保障的长效机制。

第二节 规划目标与指标

一、总体目标

以建设人与自然和谐共生的美丽云冈为目标愿景，以支持山西省“一带三屏七廊”生态保护总体格局、大同市国土空间总体规划确定的“一带两屏多廊道”生态保护格局构建及落实，以云冈区“一屏三廊”的生态修复格局为目标，统筹推进云冈区山水林田湖草沙矿的系统修复，提高生态空间品质、增强农业空间生态功能，提升城乡人居环境宜居度，助力将大同市建设为京津冀西部重要生态安全屏障、晋北和环首都生态涵养地。

二、阶段目标

（一）近期目标（2021-2025年）

到2025年，筑牢粮食安全底线，云冈区耕地保有量不低于165.29km2，永久基本农田面积不低于143.14km2。严守生态安全底线，全区生态保护红线面积不低于25.95km2。自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例不低于3.16%，国省重点保护物种及特有物种有效保护率达到90%，全区森林覆盖率达到17.06%，森林蓄积量达到15.2万立方米，草原综合植被盖度达61%，加强森林草地湿地保护，湿地保护率不低于20.68%，云冈区水域空间保有量不低于4.15万亩，重要河湖自然岸线保有率达35%，严格保护水域空间范围，水土流失得到有效预防和治理，水土保持率达到88.72%。新增历史遗留矿山综合治理面积226.3337公顷，新增高标准农田建设面积达42081.99亩。生物多样性保护体系基本建立，生物多样性保护率达85%，野生动物重要栖息地面积增长达5%，生态廊道连通度达到0.48。云冈区生态安全格局初步建立，生态环境有效改善。

（二）中期目标（2026-2030年）

到2030年，全区耕地保有量不低于165.29km2，永久基本农田面积不低于143.14km2，生态保护红线面积不低于25.96km2。自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例不低于3.16%，国省重点保护物种及特有物种有效保护率达到95%，全区森林覆盖率达到18.36%，森林蓄积量达到16.9万立方米，草原综合植被盖度达65%，加强森林草地湿地保护，湿地保护率不低于20.68%，云冈区水域空间保有量不低于4.15万亩，重要河湖自然岸线保有率达35%，严格保护水域空间范围，水土流失得到有效预防和治理，水土保持率达到89.37%。新增煤矸石生态修复面积面积达7307.46亩，新增历史遗留矿山综合治理面积达282.9172公顷，新增沙化土地面积19306亩。生物多样性保护体系基本建立，生物多样性保护率达95%，野生动物重要栖息地面积增长达8%，生态廊道连通度达到0.55。云冈区生态安全格局基本建立，生态环境进一步改善。

（三）远期目标（2031-2035年）

到2035年，“一屏三廊”生态保护格局全面建成，山水林田湖草沙矿得到全面系统保护，全区森林、草原、河湖、湿地等自然生态系统状况实现根本好转，全区耕地保有量不低于165.29km2，永久基本农田面积不低于143.14km2，生态保护红线面积不低于25.96km2。自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例不低于3.16%，国省重点保护物种及特有物种有效保护率达到100%，全区森林覆盖率达到19.67%，森林蓄积量达到17.9万立方米，草原综合植被盖度达70%，加强森林草地湿地保护，湿地保护率不低于20.68%，云冈区水域空间保有量不低于4.15万亩，重要河湖自然岸线保有率达35%，严格保护水域空间范围，水土流失得到有效预防和治理，水土保持率达到90.03%。生物多样性保护体系基本建立，生物多样性保护率达100%，野生动物重要栖息地面积增长达10%，生态廊道连通度达到0.62。云冈区生态安全格局全面建成，生态环境显著改善。生物多样性得到全面保护，生态系统、物种多样性得到全面保护，生态文明制度体系形成，生态环境得到全面治理，自然保护地体系全面建立；生态系统固碳能力和稳定性增强，实现生态良性循环，全面建成人与自然和谐共生的美丽云冈。

表2-1  云冈区生态修复指标表

| 类型 | 编号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |  |  |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |  |
| 生态质量 | 1 | 耕地保有量 | km2 | 168.12 | ≥165.29 | ≥165.29 | ≥165.29 | 约束性 |
|  | 2 | 永久基本农田保护面积 | km2 | 102.54 | ≥143.14 | ≥143.14 | ≥143.14 | 约束性 |
|  | 3 | 生态保护红线 | km2 | 60.31 | ≥25.95 | ≥25.95 | ≥25.95 | 约束性 |
|  | 4 | 自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例 | % | 3.16 | ≥3.16 | ≥3.16 | ≥3.16 | 预期性 |
|  | 5 | 国省重点保护物种及特有物种有效保护率 | % | - | 90 | 95 | 100 | 预期性 |
|  | 6 | 森林覆盖率 | % | 13.43 | ≥17.06 | ≥18.36 | ≥19.67 | 约束性 |
|  | 7 | 森林蓄积量 | 万立方米 | - | 15.2 | 16.9 | 17.9 | 预期性 |
|  | 8 | 草原综合植被盖度 | % | 52.78 | 61 | 65 | 70 | 约束性 |
|  | 9 | 湿地保护率 | % | 20.68 | ≥20.68 | ≥20.68 | ≥20.68 | 预期性 |
|  | 10 | 水域空间保有量 | 万亩 | 4.15 | ≥4.15 | ≥4.15 | ≥4.15 | 预期性 |
|  | 11 | 重要河湖自然岸线保有率 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 预期性 |
|  | 12 | 水土保持率 | % | - | ≥88.72 | ≥89.37 | ≥90.03 | 约束性 |
| 修复治理 | 13 | 新增煤矸石生态修复项目面积 | 亩 | - | - | 7307.46 | - | 约束性 |
|  | 14 | 新增历史遗留矿山综合治理面积 | 公顷 | - | 226.3337 | 282.9172 | 282.9172 | 预期性 |
|  | 15 | 新增治理沙化土地面积 | 亩 | - | - | 19306 | - | 预期性 |
|  | 16 | 新增高标准农田建设面积 | 亩 |  | 42081.99 | - | - | 预期性 |
|  | 17 | 生物多样性保护率 | % | - | 85 | 95 | 100 | 预期性 |
|  | 18 | 野生动物重要栖息地面积增长 | % | - | 5 | 8 | 10 | 预期性 |
|  | 19 | 生态廊道连通性 | - | - | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 预期性 |

第三章 生态修复布局

第一节 总体布局

立足云冈区过渡地带自然地理特征，尊重云冈生态系统垂直分层特征，以筑牢太行山环京津冀生态安全屏障，系统推进森林、草原、湿地等自然资源保护与利用为目标，构建“一屏三廊”的生态保护修复格局。

“一屏”：即七峰山生态屏障。严控山区开发规模和强度，加强生态保育和修复，发挥山区生态屏障作用，强化水源涵养，水土保持等重要生态功能。

“三廊”：以十里河、甘河、口泉河构建的三条水系为基础的生态廊道，三条水系及相关控制地带重点保护。

图3-1  云冈区国土空间生态修复总体布局图

第二节 生态修复分区

一、生态修复分区划定

以《山西省国土空间生态修复规划(2021-2035年)》划定的生态修复分区以及《大同市国土空间总体规划(2021-2035年)》确定的“一带两屏多廊道”生态保护修复格局为指导，云冈区位于大同市国土空间生态修复规划分区中的洪涛山矿山治理生态修复区、大同中部农牧业防护与水土保持生态修复区。在此基础上，本次工作进一步进行了系统分区，最终确定大同市云冈区分为矿山治理生态修复区、七峰山生态屏障修复区和农牧业防护与水土保持生态修复区

二、生态修复分区结果

（一）矿山治理生态修复区

(1)区域范围。该区域位于云冈区西北部，范围涵盖5个乡(镇)，分别为云冈区云冈镇、高山镇、鸦儿崖乡、口泉乡、平旺乡。面积约为279.26km2，占云冈区国土面积的37.8%。

(2)生态状况。该区域煤炭开采活动频繁，形成地面塌陷、地裂缝、滑坡等地质环境问题，对生态环境造成了持久且严重的破坏。随区域煤炭开采，大量煤矸石需要处理，全区沙化土地近50%分布于此，土壤侵蚀、水土流失、荒漠化较为严重，森林资源质量不够高，存在部分残次林，水土保持功能弱，造林立地条件差。

(3)主攻方向。重点开展土地综合整治、历史遗留废弃矿山生态修复、煤矸石生态修复治理、河道生态治理。通过地形重塑、土壤重构、植被重建等综合治理恢复生态。

（二）七峰山生态屏障修复区

(1)区域范围。该区域位于云冈区北部、中部地区，范围涵盖4个乡(镇)，分别为云冈区云冈镇、平旺乡、口泉乡、鸦儿崖乡。面积约为98.04km2，占云冈区国土面积的13.3%。

(2)生态状况。该区域地貌类型主要为中低山、丘陵。该区主要生态环境问题有：历史遗留矿山多，风沙侵蚀严重，煤矸石规范化处置不足。

(3)主攻方向。着重开展历史遗留废弃矿山生态修复、防风固沙生态修复、煤矸石生态修复治理工作，开展宜林荒山绿化，营造防风固沙林，实施森林质量精准提升工程，加快森林抚育进程，加大退化林分和中幼林抚育，优化林分结构，全面提升防风固沙、水源涵养、固碳释氧、净化空气等森林生态功能。

（三）农牧业防护与水土保持生态修复区

(1)区域范围。该区域位于云冈区东部、中部地区，范围涵盖3个乡(镇)，分别为云冈区东南部平旺乡、西韩岭乡、口泉乡。面积约为360.63km2，占云冈区国土面积的48.9%。

(2)生态状况。该区域地貌类型主要为盆地，年均降水量396.4 毫米，多年平均蒸发量1896.06mm（基于φ20蒸发皿数据），气候干燥，土壤类型为栗褐土和栗钙土。众多支流由此区域流出云冈区，河道淤积严重。本区农业基础设施薄弱，水利基础设施不足，水浇地面积较小，不到耕地面积的20%；高效节水农田少，大部分水浇地仍以大水漫灌为主，水资源浪费严重。主要生态环境问题有：农业基础设施薄弱，水利基础设施不足，水浇地面积较小，河道淤积严重。

(3)主攻方向。着重开展高标准农田建设、地下水超采治理、河道生态治理。

第三节 重点区域

衔接山西省国土空间生态修复规划、市级国土空间生态修复规划、区级国土空间总体规划确定生态修复重点区域，基于生态修复总体布局和修复分区，依据云冈区主要生态胁迫问题分析诊断结果结合国家、区域发展战略，并统筹各相关部门生态修复任务区域，划定7个生态修复重点区域。

一、历史遗留废弃矿山生态修复重点区

区域范围：主要位于云冈镇东北、西北部、平旺乡西北部、口泉乡西北部、鸦儿崖乡北部等区域，面积约为282.92公顷。

生态问题：长期矿业开采引发地表变形、植被破坏和水土流失，矿区土壤有机碳含量低（仅0.3%-0.6%），扬尘污染严重，导致植被难以自然恢复。如露天矿坑及矸石堆积区，形成大面积裸露荒地，草木难以生长，加剧区域生态脆弱性。

对策和措施：针对历史遗留废弃矿山进行生态修复，对云冈区已查明的历史遗留废弃矿山图斑点，在不改变图斑原始地类的基础上（可适宜提档）对其进行治理，种植乔木、灌木、撒播草籽、修复受损土地，消除地质灾害隐患，恢复地形地貌景观，改善水土流失现状，有效缓解当地及周边的生态环境突出问题，提高生态环境承载力，保护人民生命财产，实现人与自然的和谐发展。

二、全域土地综合整治重点区

区域范围：主要位于高山镇全境、鸦儿崖乡西部、口泉乡西北部等区域，面积约为960.59公顷。

生态问题：矿业活动与化工活动叠加导致土壤退化，耕地碎片化（受塌陷坑、矸石堆分割）、土壤污染/贫瘠（重金属超标、有机质＜0.5%）导致农田撂荒；采煤沉陷区地面塌陷形成废弃地，闲置村庄宅基地空置，造成土地资源闲置；村庄闲置地与沉陷区割裂乡镇空间，阻碍规模化耕作或生态连片修复。

对策和措施：重点针对农用地及建设用地进行土地整理。工程内容为土地平整工程、土壤改良工程、其他工程。建设用地整理为闲置村庄建设用地、采煤沉陷区受损土地进行复垦。

三、煤矸石生态修复治理重点区

区域范围：主要位于云冈镇北部、西南部、平旺乡西北部、口泉乡东北部、鸦儿崖乡北、东北部等区域，面积约为7307.46亩，合487.16公顷。

生态问题：云冈区煤矸石年产量达3000万吨，堆积占用土地约3000亩，引发自燃、扬尘及酸性淋溶水污染水体；矸石山物理结构不稳定，覆土厚度不足，植被成活率低，且矸石渗滤液含重金属，威胁地下水质。

对策和措施：重点开展矿山周边固体废物堆存场所和历史遗留固体废物整治和利用，着力解决残煤自燃和矸石山扬尘、占地等问题，执行严格的环境准入和污染排放标准。

四、河道生态治理重点区

区域范围：主要涉及区域为云冈区全境内的十里河、甘河、口泉河、御河、峰子涧河，累计河道治理长度为98.473km。

生态问题：雨污合流制管网缺陷导致污水直排河道（如十里河、甘河），旱季污水入河污染水体，雨季冲刷合流管道淤积物加剧河道固体污染；河道阻塞；部分河段水质降低，岸带侵蚀与湿地退化明显。

对策和措施：沿十里河、御河、口泉河三条主要河流构建主干生态廊道，通过坚持岸上岸下同治，加快河道治理和水质达标管理。通过实施河湖沿岸绿化造林、削减面源污染等，改善河湖周边生态环境，全面提升河流水质，提升滨水生态空间品质和景观特色。

五、水源置换重点区

区域范围：主要位于口泉乡东部、西韩岭乡西部、东部。

生态问题：云冈区因长期煤炭开采与农业超采以及城市扩张导致的地下水危机；年均降水仅396.4mm且矿坑排水破坏含水层，地下水超采率达150%，引发七峰山等泉域干涸及地面沉降，地下水位下降使十里河湿地萎缩，同时矿坑废水渗漏污染地下水水资源短缺与污染并存。农田灌溉依赖地下水，亩均用水量达220m³（超省标30%），低效用水加剧资源短缺。

对策和措施：重点加强地下水保护与修复工作。继续实施地下水压采。加快推进地下水置换工程等的建设，用外调水置换地下水，实现地下水压采。结合超采区大中型灌区续建配套与改造，减少亩均灌溉用水量，提高农田灌溉水有效利用系数，压减地下水开采量，实现以节水促压采推进泉域保护。以地下水关井压采以及河道治理工程、环境治理工程、源头区治理工程、生态修复工程和地下水监测系统的建设为重点，推进地下水保护。

六、防风固沙生态修复重点区

区域范围：主要位于云冈镇东北部，面积约为19306亩，合1287.06公顷。

生态问题：矿区扰动与干旱气候叠加导致土地沙化扩散，植被覆盖度低（部分区域NDVI<0.2），地表裸露引发扬尘，威胁农田与居民区。需通过乔木林（新疆杨、油松）与灌木林（柠条、沙棘）种植，但沙化土地土壤贫瘠制约修复效果。

对策和措施：着重加强中幼林森林抚育，调整森林结构，对已有乔、灌木林进行补植、管护,主要管护方式包括日常管护病虫害防治、防人畜干扰措施、标识牌等，保障人工造林的保存率。

七、高标准农田重点区

区域范围：主要位于口泉乡东部、西韩岭乡大部分区域，面积约为42081.99亩，合1287.06公顷。

生态问题：云冈区受干旱胁迫年均降水仅396.4mm，传统灌溉依赖超采地下水；生产力低下，中低产田占比超60%，土壤贫瘠（有机碳＜0.6%）导致作物减产；受坡地侵蚀，15°以上坡耕地水土流失量达5000吨/年，威胁河道生态；种植结构失衡，高耗水小麦占比过高，加剧水危机；农牧脱节，饲草缺口达30%，制约畜牧业发展。

对策和措施：重点加强高标准旱作农田建设，推进节水灌溉高产农田建设，加强中低产田改造，扩大杂粮、马铃薯和牧草种植面积，推广旱作农业技术。推进粮草兼顾型农业结构调整，通过坡耕地退耕还草、粮草轮作、种植结构调整、已垦草原恢复等形式，挖掘饲草料生产潜力，推进草食畜牧业发展。

第四章 规划实施安排

按照将云冈区建设成为人与自然和谐共生的美丽云冈为目标愿景，以云冈区“一屏三廊”的国土空间生态修复格局为引导，针对水生态环境退化、水土流失、土地沙化严重、历史遗留矿山、耕地质量差等重大问题，坚持“整体谋划、突出重点、点面结合”的原则，按照“分区-工程-项目”分层次部署工程项目，以生命共同体重要理念指导山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施。同时传导落实《大同市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》中的工程项目，在生态修复重点区集中部署生态修复重点工程8项，着力解决区域突出生态问题，恢复受损生态系统功能、改善生态系统质量、增强生态系统固碳能力，提高区域生态系统连通性和生物多样性保护水平，不断增强生态产品供给能力，助力美丽云冈建设和绿色高质量发展。

第一节 重点工程项目

一、历史遗留废弃矿山生态修复重点工程

专栏4-1 历史遗留废弃矿山生态修复重点工程

1、大同市云冈区历史遗留废弃矿山生态修复示范项目。 建设规模：该工程共涉及145处历史遗留废弃矿山图斑修复，划分为26个地块进行修复 建设内容：完成生态修复治理总面积为282.92hm2。工程包括历史遗留废弃矿山点145个。项目建设内容包括:种植乔木54090株，修复乔木林地面积32.45hm2;种植灌木1193986株，修复灌木林地面积119.39hm2;播草籽161.05hm2:修复旱地10536.37m2，合1.05hm2。 项目投资：大同市云冈区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程估算总投资7200.35万元，资金拟申请中央财政资金、山西省级财政资金，其中争取中央财政资金3446.81万元，省财政安排3753.54万元。 建设期限：预计该项目于规划期近期完成80%，规划期中期全部完成。

二、全域土地综合整治重点工程

专栏4-2 全域土地综合整治重点工程

1、大同市云冈区口泉乡赵家小村等二村省级农村土地综合整治试点项目 建设内容：该项目是山西省推动乡村振兴与土地集约利用的省级试点，以赵家小村为核心，通过土地综合整治支撑文旅产业（如运动康健项目）及生态建设（如防护绿地）。 项目投资：估算项目总投资为2500万元。 建设期限：预计该项目于规划期中期完成。 2、大同市云冈区鸦儿崖乡高屯村等3村省级农村土地综合整治试点项目 建设规模：整治区建设规模124.8517公顷，其中旱地70.8380公顷，农村道路1.9084公顷，其他草地42.2026公顷，田坎9.9027公顷。 总投资：1038.14万元。 项目类型：省级农村土地综合整治项目 项目内容：农用地整理项目：此次整理农用地规模为124.8517公顷，预计可新增耕地数量为18.5068公顷。工程内容为土地平整工程、土壤改良工程、其他工程。建设用地整理所涉三个村庄均为采煤沉陷搬迁村，闲置村庄建设用地准备进行采煤沉陷专项治理，未进行复垦。生态保护与修复开展黑流水村河道治理项目、红糜沟村河道清渣项目、高屯村新建供水管道项目、高屯村整修红色旅游公路项目、高屯村-红糜沟村整修生态公路项目和整修森林防火通道项目，其他相关建设项目在抗日情报站纪念广场新建农作物加工作坊。 建设期：2022年3月-2022年8月，已于规划期近期建设完成。 3、大同市云冈区高山镇全域土地综合整治试点项目 建设内容：项目位于云冈区高山镇，建设内容为农用地整理、建设用地整理和乡村生态修复保护、历史文化保护等，项目整治区面积1155.5318公顷，项目不涉及基本农田调整，整治区新增耕地面积103.4081公顷。 投资额：项目总投资为4410万元。 建设期限：预计该项目于规划期中期完成。 4、山西省大同市云冈区采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目 项目位置：14个项目区分别为云冈区口泉乡银塘沟村片区、白洞村片区、店村片区、和四老沟村片区，以及鸦儿崖乡乔村片区、魏家沟村片区、兴胜沟村片区、鸦儿崖村、常流水村片区、王村片区、黑流水村片区、官窑村片区、高屯村片区、红糜沟村片区。 项目总建设规模215.0540hm2（合3225.81亩）。 项目的主要建设内容有：拆除清运工程；土地平整工程；田间道路工程；农田防护与生态环境保持工程和其他工程。 项目预算总投资为5060.08万元，土地整治部分总投资3739.31万元，其中工程施工费3237.86万元，其他费用392.54万元，不可预见费108.91万元。 建设期限：规划项目自2024年开始，实施期限为12个月，预计该项目于规划期近期完成。

三、煤矸石生态修复治理重点工程

专栏4-3 煤矸石生态修复治理重点工程

1、云冈区鸦儿崖乡鸦儿崖村东沟生态修复项目 项目规模：占地255亩 建设内容：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 建设期限：2023年5月-2025年4月 投资金额：6500万元 完成阶段：预计规划期近期完成。 2、中煤大同能源有限责任公司鸦儿崖村窑沟生态修复项目 项目规模：占地329.9亩 建设内容：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 建设期限：2024年9月-2027年8月 投资金额：8500万元 完成阶段：预计规划期中期完成。 3、云冈区云冈镇刘官庄村生态修复项目 项目规模 ：占地179亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 建设期限 ：2024年10月开始建设 投资金额 ：3200万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 4、大同市云冈区云冈石窟北侧无主煤矸石风险防范与生态修复一期项目 项目规模 ：治理面积88.5万㎡（约1327亩） 建设内容 ：煤矸石堆场防灭火、生态恢复治理等工程 建设期限 ：2024年6月-2025年12月 投资金额 ：9932.89万元 完成阶段 ：预计规划期近期完成。 5、大同市云冈区平旺地区环境综合治理项目 项目规模 ：治理面积9.65万㎡（约145亩） 建设内容 ：煤矸石堆场防灭火、防洪疏排水、覆土、边坡生态恢复及道路绿化 建设期限 ：2024年3月开始建设 投资金额 ：919.80万元 完成阶段 ：预计规划期近期完成。 6、云冈区鸦儿崖乡鸦儿崖村西沟生态修复项目 项目规模 ：占地313.2亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：7575.69万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 7、大同市云冈区口泉乡瓦渣沟、后沟生态修复项目 项目规模 ：占地1856亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：1.6亿元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 8、云冈区平旺乡平旺村大唐沟生态修复项目 项目规模 ：占地626.1亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：5100万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 9、云冈区高山镇高山村生态修复项目 项目规模 ：占地263亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资6400万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 10、云冈区云冈镇吴官屯村生态修复项目 项目规模 ：占地168亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资1200万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 11、云冈区鸦儿崖乡常流水村生态修复项目 项目规模 ：占地194亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资2700万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 12、云冈区口泉乡白洞村生态修复项目 项目规模 ：占地102亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资3500万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 13、云冈区口泉乡四老沟村生态修复项目 项目规模 ：占地643亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资9266万元 开工时间 ：预计规划期中期完成。 14、云冈区口泉乡羊坊村生态修复项目 项目规模 ：占地601亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资10403.89万元 开工时间 ：预计规划期中期完成。 15、云冈区口泉乡上窝寨村生态修复项目 项目规模 ：占地152.0172亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资3400万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 16、云冈区鸦儿崖乡贾候涧沟生态修复项目 项目规模 ：占地123亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资2150万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 17、云冈区鸦儿崖村碳窑沟生态修复项目 项目规模 ：占地319.17亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资7859万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 18、云冈区口泉乡泉安生态修复项目 项目规模 ：占地456.1522亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资8000万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。 19、云冈区云冈镇北崖沟生态修复项目 项目规模 ：占地126.18亩 建设内容 ：建设拦矸坝、排水沟、周边截水沟、土地平整、覆土绿化等工程 投资金额 ：计划投资2363万元 完成阶段 ：预计规划期中期完成。

四、河道生态治理重点工程

专栏4-4 河道生态治理重点工程

1、大同甘河河道整治及生态修复工程项目 建设内容：（1）甘河河道整治工程：包括甘河河道防洪治理工程、排洪渠整治工程、滞洪生态区工程、污水管线移出重建工程等内容。（2）甘河水环境及水生态修复工程：包括人工湿地净化工程、河道垃圾处置工程、水生态修复与保护等内容。（3）甘河生态蓄水湿地工程：新建甘河生态蓄水湿地，营造水面景观，改善当地居民生活、生态环境。（4）甘河城市生态绿地工程：建于平泉路以东大运公路以西甘河两岸。（5）甘河上游水土保持治理工程：在甘河上游水土流失较严重区域进行水土保持治理，新建水源涵养林。（6）管理、监控及信息化建设：建立河流水资源管控制度，划定甘河防洪治导线及生态红线，加强监控体系及信息化管理机制建设。 总投资：工程总投资为198100.10万元，其中：甘河河道整治工程80526.12万元，甘河水环境治理及水生态修复工程13414.37万元，甘河生态蓄水湿地工程38536.92万元，甘河城市生态绿地工程29510.79万元，甘河上游水土保持治理工程6072.57万元，管理、监控及信息化建设1350.00万元。 建设期限：整体呈现“多点推进、分期实施”的特点，2016年启动甘河流域生态修复综合治理工程设计，2023年起划分为水质提升、应急防洪等标段逐步落地，其中甘河水质提升项目（EPC总承包标段）已于2024年建设完成，甘河落里湾村段应急防洪治理工程（1标段）预计2025年完成，甘河生态蓄水湿地与城市绿地工程正在规划阶段，水源涵养林建设尚未启动，智慧化管理建设已完成初步设计。 预计该项目于规划期中期完成。 2、大同甘河防洪治理工程项目 建设规模:甘河治理范围自大北沟村至市界，长度约20km。防洪标准治理起点至大北沟(K0+000)20年一遇，大北沟至落里湾村(K11+585)防洪标准50年一遇，落里湾村至市界(K14+856)防洪标准20年一遇。 主要建设内容:新建防洪堤11.78km，主槽疏浚 14.86km，固定河床减少下切的河床底坎工程4座、6座跨河桥梁改建，沿河生态绿化建设长度7.77km。 总投资：工程总投资为27513.82万元其中:工程部分投资19459.06万元，建设征地移民补偿投资6999.58万元，环境保护工程投资为 622.36 万元，水土保持工程投资 432.82 万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。 3、十里河高山桥～吴官屯段河道综合治理工程项目 建设规模:治理起点为高山公路桥，途径高山村、四台矿，终点为白庙村支沟，全长约8.2km 建设内容：堤防工程：新建土堤1812m，旧堤加高加固9138m，新建浆砌石堤防2911m。防护工程：堤脚格宾石笼防护，堤防护坡采用加筋麦克垫及植物护坡，汇流口防护3处。支流入河口工程：三处支沟挡墙长450m，格宾石笼防护长度为60m。河道疏浚工程：河道疏浚长度为8200m。潜坝：新建潜坝6处。漫水桥工程：修复现有漫水桥，主槽桩号为2+700。 总投资：十里河高山桥至吴官屯河道综合治理工程总投资4062.90万元，其中建筑工程2964.67万元，临时工程67.88万元，独立费用430.27万元，基本预备费173.14万元，建设征地移民补偿费212.94万元，环境保护工程39.99万元，水土保持工程106.88万元，建设期融资利息67.13万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。 4、山西省大同市御河下游生态修复工程(一期)项目 建设规模:治理段河道起点为大秦铁路桥，终点为御河入桑干河口，长18km。 主要建设内容:新建1级堤防9.6km，4级堤防9km,堤、岸防护40km，堤顶路18.6km，巡河路7.2km，滩槽整治工程18km，新建及改造漫水路4座，排水涵管45处，管理站1座。 总投资：核定概算总投资 54997.84万元。 建设期限：2022-2024年，该项目于规划期近期完成。 5、山西省大同市御河下游生态修复工程(二期)项目 建设规模:治理段河道起点为大秦铁路桥，终点为御河入桑干河口，长18km。 主要建设内容:浅滩湿地7.9万㎡，滩面绿化62.6万㎡，加压泵站1座，压力管线23km，灌溉泵站1座，灌千支线18.9km，灌溉管网44.6km，工程信息化建设。 总投资：概算编制依据符合水利部水总[2014]429号、办水总[2016]132号、办财务函〔2019]第448号及现行有关规定，核定概算总投资 36731.8万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。 6、大同市口泉河云冈区(王村~五一桥段)河道治理工程项目 建设内容：河道清淤疏浚长度 26.2km，疏浚宽度7~200m，对河道行洪断面进行整平。堤防工程：新建浆砌石堤防 5.795km，其中左岸 3.12km，右岸 2.675km，防护高度 2.4~4.4m。对原堤防破损段进行补砌、抹面等方式维修。防护工程：采用格宾笼护脚对河道斜冲段及凹岸段堤脚进行防护，防护总长度7.56km，其中左岸4.41km，右岸 3.15km。 总投资：工程总投资 4100.64 万元，其中:建筑工程 3305.98 万元，临时工程 231.76 万元，独立费用 325.38 万元，预备费 193.16 万元,环保工程 10.50 万元,水保工程 33.86 万元。 建设期限：2022年11月批复初设，该项目于规划期近期完成。 7、云冈区峰子涧河河道生态治理工程（2026年）项目 建设内容：工程河道治理及生态修复总长9.598km，工程建设主要措施为：整平疏浚，新建浆砌石堤防，生态治理工程等。主要建设内容为：拆除两岸破旧堤防5171.7m，左岸修建防洪堤2829m，右岸修建防洪堤2194m，长度为5023m；河道整平疏浚长度为9.589km；生态修复面积总计72420m2，其中种植野牛草36210m2，野甘菊7242m2，紫花苜蓿10863m2、蒲公英10863m2、马兰7242m2，种植油松5740株，丁香500株，沙棘5240株，柠条5240株。 项目投资：工程总投资匡算4571.84万元。 建设期限：预计该项目于规划期中期完成。 8、大同市引黄北干线口泉河连通工程（二期）（2026-2028年）项目 建设内容：在引黄北干线末端直接接管，按照3.0m3/s规模向口泉河中下游供水，按照1.36m3/s规模向口泉河上游和甘河供水，其中向口泉河分水0.58m3/s，向甘河供水0.78m3/s。取水口总取水规模为3m3/s。 建设规模：共需铺设供水管道11.55km，建设消力池3座，配套各类闸阀及阀门井若干。 项目投资：工程投资估算为12063.18万元。 建设期限：预计该项目于规划期中期完成。 9、云冈区雷公山排洪渠山洪沟治理工程（2026年）项目 建设内容:对雷公山排洪渠下游段进行治理，对全长3.615km的渠道行洪断面进行疏浚、整平、渠沟道整治，新建浆砌石堤防左岸1589.3m，右岸1616.1m，新建跌水防护77.47m。 项目投资：1536万元。 建设期限：预计该项目于规划期中期完成。

五、水源置换重点工程

专栏4-5 水源置换重点工程

1、山西省地下水超采区综合治理(2022年度)大同市云冈区西韩岭乡地下水水源置换工程项目 建设内容：大同市云冈区西韩岭乡地下水水源置换工程以地下水水源置换、农田水利灌溉为重点，开展西韩岭乡地下水压采及蓄水灌溉建设，关闭东肖河村、东韩岭村、小太村、太善村等共 46眼机井，以恒安污水厂排水置换地下水灌溉水源，满足当地1.1万亩耕地灌溉需求，缓解区域地下水超采问题、改善区域生态环境。工程主要建设内容包括水源工程、调蓄工程、灌溉工程和关井工程。 总投资：工程总投资3875.0万元。其中工程部分投资3579.32 万元;工程占地投资 201.0万元;水土保持工程投资58.51万元;环境保护工程投资36.17万元。 建设期限：2022年度，该项目于规划期近期完成。 2、大同市云冈区口泉乡地下水水源置换工程项目 建设内容：关闭口泉乡墙框堡村、苏庄村、郝庄村20眼机井，压采地下水160万m3 ，以排入口泉河道的白洞煤业污水厂及永定庄污水厂排水置换地下水源，于口泉河墙框堡村0+620新建拦河闸，存蓄上游污水厂排水，新建进水闸1座、利用现状坑塘改造成67万m3蓄水池1座、新建提水泵站1座、新建输水管道10km。新建水环境提升工程，利用生态植被净化灌溉用水。 总投资：工程静态总投资 5610.62 万元。其中工程部分投资 5224.18万元;建设征地移民补偿费投资 220.01万元;水土保持工程投资 95.32万元;环境保护工程投资 71.11 万元。 建设期限：2021年度，该项目于规划期近期完成。 3、山西省地下水超采区综合治理(2024年度)大同市云冈区口泉乡井灌片区水源置换工程项目 建设内容：工程主要任务包括水源工程、供水工程、田间工程。其中水源工程主要在污水厂处的蓄水池进行改造，形成地表水灌溉水源，主要包括新建提水泵站1座;供水管道工程主要从蓄水池提升泵站引水至各井口，新建管道7.2km;田建工程:田间配套0.42万亩。 总投资：工程静态总投资4221.93万元。其中工程部分投资3965.73万元:建设征地移民补偿费投资56.2万元;水土保持工程投资120万元;环境保护工程投资80万元。资金采用中央水利发展资金及当地政府配套。 建设期限：12个月，该项目于规划期近期完成。 4、山西省地下水超采区综合治理大同市云冈区西韩岭乡御河片区水源置换工程（2026-2027年）项目 建设内容：开展西韩岭乡地下水压采及蓄水灌溉建设，关闭北村、南村、南湾村及高店村共63眼机井，以污水厂排水置换地下水灌溉水源，缓解区域地下水超采问题、改善区域生态环境。工程主要任务包括水源工程、引水工程及供水工程。其中水源工程主要在御河滩地新建蓄水池，蓄水池设计库容24万m3，形成地表水灌溉水源，满足灌溉水调蓄使用；引水工程主要包括新建提水泵站1座，设计流量0.27m3/s；供水工程主要从蓄水池提水泵站引水至各井口，新建管道12.4km。 总投资：工程估算总投资1.01亿元。 建设期限：预计该项目于规划期中期完成。 5、云冈区高云灌区节水改造工程（2026-2027年）项目 建设内容：云冈区高云灌区节水改造工程任务为云冈区高山镇、云冈镇共4800亩耕地进行节水改造。工程主要建设内容：水源工程、田间工程。其中水源工程是从十里河取水至田间，主要内容包括新建6座分水闸，泵站6座，输水管道13.95km。田间工程为新建田间灌溉管网，主要内容包括铺设干管7.2km，支管14.3km，田间软管36.4km，设置给水栓237个。 项目投资：工程静态总投资2006.05万元。 建设期限：预计该项目于规划期中期完成。

六、防风固沙生态修复重点工程

专栏4-6 防风固沙生态修复重点工程

1、大同市云冈区2024年重点治理区“三北防护林体系建设工程”林草湿荒一体化保护修复项目3400亩 地点：大同市云冈区云冈镇张寺窑村 项目建设任务内容：草原生态修复治理3400亩,围栏5850米,其中:综合修复(近自然恢复(围栏禁促进修复(补播、施肥))2915亩，人工促进修复(补播、施肥)485亩;标志牌5块。 项目资金及来源：总资金180.96万元，其中:工程建设直接费170万元，工程建设费7.41万元，其他费用3.54万。资金来源于中央财政资金(144.77万元)和地方配套资金(36.19万元)。 建设期限：2024年11月至2025年8月，该项目于规划期近期完成。 2、大同市云冈区2024年重点治理区“三北防护林体系建设工程”林草湿荒一体化保护修复项目7000亩 地点：大同市云冈区云冈镇竹林寺村和张寺窑村 项目建设任务内容：草原生态修复治理7000亩,围栏8600米,其中:综合修复(近自然恢复(围栏禁牧)+人工促进修复(补播、施肥)))4870亩，人工促进修复(补播、施肥)2130亩;标志碑1座，标志牌10块。 项目资金及来源：总资金374.27万元，其中:工程建设直接费350万元，工程建设其他费16.86预备费用7.41万元。资金来源于中央财政资金(299.42万元)和地方配套资金(74.85万元)。 建设期限：2024年11月至2025年8月，该项目于规划期近期完成。 3、云冈区2024-2026年中央财政“三北防护林体系建设工程”巩固防沙治沙成果项目 地点：云冈区鸦儿崖乡常流水村，盘道村;口泉乡四老沟村、银塘沟村;高山镇燕子山村;云冈镇白庙村、榆涧村、石头村。 项目建设任务内容：对2021年实施完成竣工验收并落地上图的8906.00亩乔木林进行补植、管护,主要管护方式包括日常管护病虫害防治、防人畜干扰措施、标识牌等，保障2021年期间“三北防护林体系建设工程”人工造林的保存率。 项目资金及来源：项目总投资209.155万元，中央财政投资178.12万地方配套31.035万元。 建设期限：项目建设期为2024年12月-2025年6月，预计该项目于规划期中期完成。

七、高标准农田重点工程

专栏4-7 高标准农田重点工程

1、2020年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 项目规模:建设高标准农田面积5081.99亩，涉及村庄为口泉乡:西房子村、辛寨村;西韩岭乡:要庄村。 项目投资：投资金额834万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。 2、2021年云冈区西韩岭乡北村高标准农田建设项目 项目规模:建设高标准农田面积4000亩，涉及村庄为西韩岭乡北村。 项目投资：投资金额600万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。 3、2022年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 项目规模:建设高标准农田面积11500亩。涉及村庄为口泉乡:西万庄村、落里湾村、墙框堡村；西韩岭乡:高店村。 项目投资：投资金额1725万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。 4、2023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目 项目规模:建设高标准农田面积13000亩。涉及村庄为西韩岭乡:东韩岭村、高店村、太善村、魏辛庄村、谢店村；口泉乡:五法村、墙框堡村。 项目投资：投资金额2990万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。 5、2023年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 项目规模:建设高标准农田面积8500亩。涉及村庄为口泉乡:堡子店村；西韩岭乡:马辛庄村、肥村。 项目投资：投资金额1955万元。 建设期限：该项目于规划期近期完成。

八、生物多样性保护修复

专栏4-8 生物多样性保护修复工程

1、野生动植物保护项目数据库建设 建设内容：加强野生动植物调查监测体系和保护管理体系建设。持续开展野生动植物专项资源调查或补充调查，在调查基础上调整野生动植物保护方案，修订重点保护野生动植物名录。建立、健全野生动物及其栖息地档案，加强野生动植物栖息地(生境)保护。科学开展珍稀濒危特有野生植物、乡土树种、观赏苗木和观赏草种质资源收集，加强种质资源圃或种源繁育基地建设。积极开展珍稀濒危野生植物相关法律法规的宣传与培训，增强民众保护意识。 项目投资：估算投资金额3000万元。 建设期限：预计该项目于规划期远期完成。

第二节 项目规划

表4-1  云冈区国土空间生态修复项目投资匡算依据

| 重点工程 | 子项目 | 规划建设期 | 投资额（万元） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史遗留废弃矿山生态修复重点工程 | 大同市云冈区历史遗留废弃矿山生态修复示范项目 | 近期完成80%，中期全部完成 | 7200.35 （近期5760.28，中期1440.07） | 项目实施方案 |
| 全域土地综合整治重点工程 | 大同市云冈区口泉乡赵家小村等二村省级农村土地综合整治试点项目 | 中期 | 2500 | 采用类似项目比较法 |
|  | 大同市云冈区鸦儿崖乡高屯村等3村省级农村土地综合整治试点项目 | 近期 | 1038.14 | 项目设计报告 |
|  | 大同市云冈区高山镇全域土地综合整治试点项目 | 中期 | 4410 | 项目设计报告 |
|  | 山西省大同市云冈区采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目 | 近期 | 5060.08 | 项目设计报告 |
| 煤矸石生态修复治理重点工程 | 云冈区鸦儿崖乡鸦儿崖村东沟生态修复项目 | 近期 | 6500 | 项目实施方案 |
|  | 中煤大同能源有限责任公司鸦儿崖村窑沟生态修复项目 | 中期 | 8500 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区云冈镇刘官庄村生态修复项目 | 中期 | 3200 | 项目实施方案 |
|  | 大同市云冈区云冈石窟北侧无主煤矸石风险防范与生态修复一期项目 | 近期 | 9932.89 | 项目实施方案 |
|  | 大同市云冈区平旺地区环境综合治理项目 | 近期 | 919.8 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区鸦儿崖乡鸦儿崖村西沟生态修复项目 | 中期 | 7575.69 | 项目实施方案 |
|  | 大同市云冈区口泉乡瓦渣沟、后沟生态修复项目 | 中期 | 16000 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区平旺乡平旺村大唐沟生态修复项目 | 中期 | 5100 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区高山镇高山村生态修复项目 | 中期 | 6400 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区云冈镇吴官屯村生态修复项目 | 中期 | 1200 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区鸦儿崖乡常流水村生态修复项目 | 中期 | 2700 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区口泉乡白洞村生态修复项目 | 中期 | 3500 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区口泉乡四老沟村生态修复项目 | 中期 | 9266 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区口泉乡羊坊村生态修复项目 | 中期 | 10403.89 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区口泉乡上窝寨村生态修复项目 | 中期 | 3400 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区鸦儿崖乡贾候涧沟生态修复项目 | 中期 | 2150 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区鸦儿崖村碳窑沟生态修复项目 | 中期 | 7859 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区口泉乡泉安生态修复项目 | 中期 | 8000 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区云冈镇北崖沟生态修复项目 | 中期 | 2363 | 项目实施方案 |
| 河道生态治理重点工程 | 大同甘河河道整治及生态修复工程项目 | 中期 | 198100 | 项目初步设计 |
|  | 大同甘河防洪治理工程项目 | 近期 | 27513.82 | 项目批复文件 |
|  | 十里河高山桥～吴官屯段河道综合治理工程项目 | 近期 | 4062.9 | 项目批复文件 |
|  | 山西省大同市御河下游生态修复工程(一期)项目 | 近期 | 54997.84 | 项目批复文件 |
|  | 山西省大同市御河下游生态修复工程(二期)项目 | 近期 | 36731.8 | 项目批复文件 |
|  | 大同市口泉河云冈区(王村~五一桥段)河道治理工程项目 | 近期 | 4100.64 | 项目批复文件 |
|  | 云冈区峰子涧河河道生态治理工程（2026年）项目 | 中期 | 4571.84 | 项目批复文件 |
|  | 大同市引黄北干线口泉河连通工程（二期）（2026-2028年）项目 | 中期 | 12063.18 | 项目批复文件 |
|  | 云冈区雷公山排洪渠山洪沟治理工程（2026年）项目 | 中期 | 1536 | 项目批复文件 |
| 水源置换重点工程 | 山西省地下水超采区综合治理(2022年度)大同市云冈区西韩岭乡地下水水源置换工程项目 | 近期 | 3875 | 项目可研报告 |
|  | 大同市云冈区口泉乡地下水水源置换工程项目 | 近期 | 5610.62 | 项目可研报告 |
|  | 山西省地下水超采区综合治理(2024年度)大同市云冈区口泉乡井灌片区水源置换工程项目 | 近期 | 4221.93 | 项目可研报告 |
|  | 山西省地下水超采区综合治理大同市云冈区西韩岭乡御河片区水源置换工程（2026-2027年）项目 | 中期 | 10100 | 项目批复文件 |
|  | 云冈区高云灌区节水改造工程（2026-2027年）项目 | 中期 | 2006.05 | 项目批复文件 |
| 防风固沙生态修复重点工程 | 大同市云冈区2024年重点治理区“三北防护林体系建设工程”林草湿荒一体化保护修复项目3400亩 | 近期 | 180.96 | 项目实施方案 |
|  | 大同市云冈区2024年重点治理区“三北防护林体系建设工程”林草湿荒一体化保护修复项目7000亩 | 近期 | 374.27 | 项目实施方案 |
|  | 云冈区2024-2026年中央财政“三北防护林体系建设工程”巩固防沙治沙成果项目 | 中期 | 209.155 | 项目实施方案 |
| 高标准农田重点工程 | 2020年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 近期 | 834 | 项目批复文件 |
|  | 2021年云冈区西韩岭乡北村高标准农田建设项目 | 近期 | 600 | 项目批复文件 |
|  | 2022年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 近期 | 1725 | 项目批复文件 |
|  | 2023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 近期 | 2990 | 项目批复文件 |
|  | 2023年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 近期 | 1955 | 项目批复文件 |
| 生物多样性保护修复工程 | 野生动植物保护项目数据库建设 | 远期 | 3000 | 市场比较法 |
| 近期合计 |  |  | 178984.97 |  |
| 中期合计 |  |  | 334533.88 |  |
| 远期合计 |  |  | 3000.00 |  |
| 总计 |  |  | 516538.85 |  |

本规划依据相关行业的工作定额、测算依据及相关标准，按照修复主要任务以及重点工程进行资金概算，综合运用案例比较法、系数法、加总法、单位面积投资估算法等方法，按照项目类型、规模、修复内容、修复模式等:分类估算工程项目资金需求。按照估算原则、依据和方法，科学合理制定项目资金投入安排和筹措计划，以保证项目顺利实施。云冈区国土空间生态修复规划近期投资为17.90亿元，中期投资33.45亿元，远期投资0.3亿元，总投资额约51.65亿元。

第五章 效益分析与环境影响评价

第一节 资金来源

一、资金来源

根据《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》的要求，国土空间生态保护修复重点工程投资，由中央与地方共同承担支出责任，通过中央预算内投资、中央财政资金、地方政府性资金和社会资本出资统筹解决。

（一）财政资金

中央财政投资主要围绕国家生态屏障和重点生态功能区建设，按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》工程布局和主要任务，确保黄河流域、自然保护地建设及野生动植物保护、生态保护和修复支撑体系等重大工程建设规划项目落地实施。

省级财政投资主要侧重于省级重点生态功能区、重大战略支撑区、生态问题突出区，围绕国土空间生态安全和生态文明建设，统筹跨流域、跨区域的山水林田湖草沙系统治理目标任务，确保重点工程项目有序实施。

市级财政资金按照生态保护修复重点工程布局，着重解决重点区域性突出生态问题，统筹跨区域的生态保护修复目标任务，确保重点工程项目有序实施。区财政按照有关规定，把重点工程分期纳入地方国民经济和社会发展规划，工程建设资金列入地方年度财政预算，足额落实配套资金，加强资金整合，持续加大对生态保护修复重大工程的资金投入。

鼓励各县(区)统筹多层级、多领域资金，集中开展重大工程建设，形成资金投入合力，提高财政资源配置效率和使用效率。将生态保护和修复领域作为金融支持的重点，建立健全生态资源融资担保体系，鼓励金融机构创新绿色金融产品，探索建立生态基金。支持通过绿色发展基金、地方政府债券、政府和社会资本合作等多种方式筹措工程建设资金。鼓励将重大工程项目与生态旅游、生态农业、林下经济等相关产业深度融合，吸引社会资本积极参与重大工程建设与管理，探索重大工程市场化建设、运营管理的有效模式。

（二）社会资本

积极鼓励社会资本参与投入大同市生态保护修复工作支持符合条件的社会资本参与重点项目，充分实现政、银、企三方联动和信息共享，共同谋划、推动、落地一批重点项目，推进生态保护修复与生态产业化协同发展。鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程，围绕生态保护修复开展生态产品开发、产业发展、科技创新、技术服务等活动，对区域生态保护修复进行全生命周期运营管护。重点鼓励和支持社会资本参与以政府支出责任为主(包括责任人灭失、自然灾害造成等)的生态保护修复。对有明确责任人的生态保护修复，由其依法履行义务，承担修复或赔偿责任。

参与方式有三种，包括自主投资模式、与政府合作模式、公益参与模式。社会资本可通过以下方式在生态保护修复中获得收益:采取“生态保护修复+产业导入”方式，利用获得的自然资源资产使用权或特许经营权发展适宜产业；对投资形成的具有碳汇能力且符合相关要求的生态系统申请核证碳汇增量并进行交易;通过经政府批准的资源综合利用获得收益等。

二、项目资金组成

云冈区国土空间生态修复项目资金来源及组成方式详见表5-1。

表5-1 云冈区国土空间生态修复项目资金来源

| 重点工程 | 项目 | 投资额 （万元） | 资金筹措 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史遗留废弃矿山生态修复重点工程 | 大同市云冈区历史遗留废弃矿山生态修复示范项目 | 7200.35 | 资金拟申请中央财政资金、山西省级财政资金，其中争取中央财政资金3446.81万元，省财政安排3753.54万元 |
| 全域土地综合整治重点工程 | 大同市云冈区口泉乡赵家小村等二村省级农村土地综合整治试点项目 | 2500 | 项目资金拟申请区级财政资金与省级财政专项资金（省级乡村振兴专项补助） |
|  | 大同市云冈区鸦儿崖乡高屯村等3村省级农村土地综合整治试点项目 | 1038.14 |  |
|  | 大同市云冈区高山镇全域土地综合整治试点项目 | 4410 | 预计资金来源为省级企业（山西大地环境投资控股有限公司）主导投资，区级平台公司（山西云冈经济建设投资有限公司）实施与配套，以及市级财政补助（市级乡村振兴专项补助） |
|  | 山西省大同市云冈区采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目 | 5060.08 | 资金来源于国家、省、市、县、企业配套共同筹措 |
| 煤矸石生态修复治理重点工程 | 云冈区鸦儿崖乡鸦儿崖村东沟生态修复项目 | 6500 | 大同市云冈区云环科技有限责任公司企业自筹 |
|  | 中煤大同能源有限责任公司鸦儿崖村窑沟生态修复项目 | 8500 |  |
|  | 云冈区云冈镇刘官庄村生态修复项目 | 3200 |  |
|  | 大同市云冈区云冈石窟北侧无主煤矸石风险防范与生态修复一期项目 | 9932.89 | 资金来源明确为中央环保专项资金与云冈区财政资金共同承担，中央专项（生态治理）+区财政（基建配套） |
|  | 大同市云冈区平旺地区环境综合治理项目 | 919.8 | 大同市云冈区云环科技有限责任公司企业自筹 |
|  | 云冈区鸦儿崖乡鸦儿崖村西沟生态修复项目 | 7575.69 |  |
|  | 大同市云冈区口泉乡瓦渣沟、后沟生态修复项目 | 16000 |  |
|  | 云冈区平旺乡平旺村大唐沟生态修复项目 | 5100 |  |
|  | 云冈区高山镇高山村生态修复项目 | 6400 |  |
|  | 云冈区云冈镇吴官屯村生态修复项目 | 1200 |  |
|  | 云冈区鸦儿崖乡常流水村生态修复项目 | 2700 |  |
|  | 云冈区口泉乡白洞村生态修复项目 | 3500 |  |
|  | 云冈区口泉乡四老沟村生态修复项目 | 9266 |  |
|  | 云冈区口泉乡羊坊村生态修复项目 | 10403.89 |  |
|  | 云冈区口泉乡上窝寨村生态修复项目 | 3400 |  |
|  | 云冈区鸦儿崖乡贾候涧沟生态修复项目 | 2150 |  |
|  | 云冈区鸦儿崖村碳窑沟生态修复项目 | 7859 |  |
|  | 云冈区口泉乡泉安生态修复项目 | 8000 |  |
|  | 云冈区云冈镇北崖沟生态修复项目 | 2363 |  |
| 河道生态治理重点工程 | 大同甘河河道整治及生态修复工程项目 | 198100 | 其中水质提升项目依赖环保专项资金，应急防洪工程由云冈区财政拨款支撑，湿地及绿地等大型工程仍需申请中央或省级生态修复资金 |
|  | 大同甘河防洪治理工程项目 | 27513.82 | 区级财政资金和政府专项债券 |
|  | 十里河高山桥～吴官屯段河道综合治理工程项目 | 4062.9 | 国家与省级投资为主、地方自筹为辅 |
|  | 山西省大同市御河下游生态修复工程(一期)项目 | 54997.84 | 资金来源以“中央财政资金+企业自筹资金”双轨模式 为主，由永定河流域投资有限公司大同分公司统筹实施推测中央财政资金占比70%~80%，企业自筹占比20%~30%。 |
|  | 山西省大同市御河下游生态修复工程(二期)项目 | 36731.8 | 项目的资金来源以 “中央财政资金+企业自筹资金”双轨模式为主，由永定河流域投资有限公司大同分公司统筹实施 |
|  | 大同市口泉河云冈区(王村~五一桥段)河道治理工程项目 | 4100.64 | 资金来源采用 “中央+省级+云冈区财政自筹”三级配套模式，中央补助资金用于支持主体工程建设（如河道清淤、堤防工程），省级补助资金山西省水利厅配套拨款，协同中央资金覆盖核心工程成本，云冈区财政投入：作为项目属地政府，承担部分工程费用及水土保持补偿费（43.824万元） |
|  | 云冈区峰子涧河河道生态治理工程（2026年）项目 | 4571.84 | 推测资金来源将延续 “中央+省级+区级财政”三级配套体系，中央水利发展资金预计覆盖主体工程的 60%-70%，用于河道清淤、堤防建设、生态护坡等核心工程，省级生态补偿资金预计占比 15%-20%，用于水土保持、植被恢复及智慧监测系统建设，区级财政资金承担征地拆迁、项目管理等费用，预计占比 10%-15%。。 |
|  | 大同市引黄北干线口泉河连通工程（二期）（2026-2028年）项目 | 12063.18 |  |
|  | 云冈区雷公山排洪渠山洪沟治理工程（2026年）项目 | 1536 |  |
| 水源置换重点工程 | 山西省地下水超采区综合治理(2022年度)大同市云冈区西韩岭乡地下水水源置换工程项目 | 3875 | 资金来源主要采用 “中央补助资金+地方自筹资金”双轨模式，中央水利发展资金：覆盖主体工程建设，包括堤防、调蓄池、泵站、输水管道等核心工程，地方配套资金用于征地补偿、临时工程、项目管理等属地化支出。 |
|  | 大同市云冈区口泉乡地下水水源置换工程项目 | 5610.62 |  |
|  | 山西省地下水超采区综合治理(2024年度)大同市云冈区口泉乡井灌片区水源置换工程项目 | 4221.93 |  |
|  | 山西省地下水超采区综合治理大同市云冈区西韩岭乡御河片区水源置换工程（2026-2027年）项目 | 10100 |  |
|  | 云冈区高云灌区节水改造工程（2026-2027年）项目 | 2006.05 |  |
| 防风固沙生态修复重点工程 | 大同市云冈区2024年重点治理区“三北防护林体系建设工程”林草湿荒一体化保护修复项目3400亩 | 180.96 | 资金来源于中央财政资金(144.77万元)和地方配套资金(36.19万元)。 |
|  | 大同市云冈区2024年重点治理区“三北防护林体系建设工程”林草湿荒一体化保护修复项目7000亩 | 374.27 | 资金来源于中央财政资金(299.42万元)和地方配套资金(74.85万元)。 |
|  | 云冈区2024-2026年中央财政“三北防护林体系建设工程”巩固防沙治沙成果项目 | 209.155 | 资金来源于中央财政投资178.12万地方配套31.035万元。 |
| 高标准农田重点工程 | 2020年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 834 | 资金来源主要包括中央财政补助、省级配套资金及区级财政投入，中央财政补助资金（主体部分）用于 田块整治、灌溉排水、田间道路、土壤改良 等核心工程，省级配套资金工程用于材料采购、技术推广，区级财政资金用于征地补偿、项目管理、监理费用 |
|  | 2021年云冈区西韩岭乡北村高标准农田建设项目 | 600 |  |
|  | 2022年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 1725 |  |
|  | 2023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 2990 |  |
|  | 2023年云冈区口泉乡等两乡镇高标准农田建设项目 | 1955 |  |
| 生物多样性保护修复工程 | 野生动植物保护项目数据库建设 | 3000 | 资金来源以中央财政专项资金为主导，结合省级配套、市县自筹及社会资本，形成多层次支持体系。其中中央财政资金（主体来源）位林业草原生态保护恢复资金与国家重点野生动植物保护补助；省级财政资金（核心补充）为生态保护专项转移支付；市县级配套与社会资本（辅助来源）为市县财政自筹及科研经费与企业合作。 |

第二节 效益分析

一、生态效益

规划实施完成后，将在防风固沙、涵养水源、提高植被覆盖率、生物多样性保护、废弃矿山生态修复、提升整体生态服务功能等方面取得显著的生态效益，有效提升其京津冀水源涵养地及“三北”防护林组成的重要作用，成为拱卫京津冀乃至华北局域生态安全与可持续发展的重要屏障。

1.整体提升全区生态系统服务能力

通过构建保护和恢复动植物栖息地及其迁徙廊道，能够有效避免和治理外来物种入侵，生态廊道连通性达到0.62，国家重点保护物种及特有物种有效保护率将达到100%。云冈区生物多样性、水源涵养、水土保持、气候调节、固碳释氧、环境净化等多重生态功能显著提升。林草生态系统结构和质量将得到有效提升，规划期内林地面积、草原综合植被盖度逐年提升，森林覆盖率提升至19.67%，湿地生态系统保护率不低于20.68%。水土流失问题得到有效解决，水土保持率不低于90.03%。历史遗留矿山治理282.9172公顷，通过开展历史遗留矿山生态修复工作，有效改善矿山生态环境，基本解决灾害隐患环境污染、景观破坏等生态环境问题，绿地覆盖率显著增加，灾害隐患基本消除。通过开展动植物栖息地保护、生态廊道建设等工程，野生动物栖息和繁衍环境明显好转，物种迁徙生态廊道全面连通，生存空间逐渐增大，珍稀濒危野生动物得到有效保护，形成完善的生物多样性保护网络。规划的实施为生物多样性提供保障，将进一步改善和优化自然系统结构，保持生态平衡。规划实施带来的固碳释氧效益，对减缓气候变化有促进作用，加快实现碳达峰碳中和，云冈区碳汇总储量420.14万吨，其中，植被汇储量为88.86万吨，土壤碳汇储量为331.28万吨。水质监测断面达标率达到100%，全面落实各主要河流水质管理目标率达到100%，地下水质优良率达到100%。

2.沙化土地面积减少，防风固沙能力显著提升

本规划实施后，通过防风固沙林建设、低效林草改造、废弃矿山修复，特别是乔灌草相结合的防风固沙林等具体举措，沙化土地面积减少，沙化土地治理率进一步提高，减少了地表松散物裸露面积，增加林地、草地规模，有效治理水土流失，能够有效抑制风沙源扩散，阻止北方沙尘侵袭，改善空气质量，筑牢京津冀生态安全屏障。

3.水源涵养能力提高，流域水生态和水环境明显改善

通过水源涵养和水土保持项目建设，增加河源区生态系统的调蓄能力，沟道治理、河流湿地工程增加水域面积，有效拦挡坡面泥沙和面源污染，逐步提升云冈区干、支流水质，实现水源涵养面积稳步增长，水土流失问题得到有效控制，区域内生态环境质量得到显著改善，水库水质稳步提升。全面治理河流水系，断面水质实现达标。

4.植被覆盖率提高，生态服务功能明显提升

实施国土绿化工程、抚育工程、资源保护工程和林草产业工程，优化流域林灌草种结构，提高森林植被区郁闭度，云冈区森林覆盖率增加约6.24%，生态基流明显增加，植被的水土涵养、改善小气候、减污降尘功能显著提高。生态保育以及生物多样性保护与修复可使内陆生动植物以及水生动植物种群恢复性增长，生物多样性得到有效保护与提高，使市域生态系统进一步恢复和改善。

5.矿山生态治理，生态环境综合提升

治理历史遗留废弃矿山282.9172公顷，消除地质灾害隐患，保障地质安全，治理矿山破坏形成的裸露地表，严重危害生态环境的矿山基本达到治理。

6.林地草地湿地治理修复，生态系统碳汇能力巩固提升

将现有森林、草地等作为自然碳库，科学推进国土绿化，实施环京津冀生态屏障区、重要水源地植被恢复区和通道沿线两侧造林工程，实施天然草原退牧还草、围栏封育等林草生态保护修复工程，增加生态系统碳汇。

通过实施森林质量精准提升工程，能有效提升森林碳汇能力，强化森林涵养保育和碳汇林建设，强化碳汇重要区的森林保护。通过加强桑干河等主干河流自然湿地保育，减少人类活动对湿地的干扰、破坏。对受污染和退化的湿地，有计划地开展恢复和重建工作，逐步恢复湿地生态系统功能，提高湿地碳储存能力。

7.全面提高云冈区农业生产能力和农田生境质量

高标准农田建设旨在提高农田基础设施水平、提升农田防灾减灾能力、提高耕地集约节约利用水平。可使灌溉水有效利用系数提高到0.6，亩均节水率10%以上，有效提高农田灌溉保证率，增加灌溉面积，缓解农业发展的水土资源约束，促进农业可持续发展。改善农业生产环境。通过推广应用科学施肥、有机肥替代、深耕深松、秸秆还田、绿肥种植、病虫害综合防控等绿色技术，推广使用高效低毒、低残留农药和生物农药，降低化肥、农药的使用量，提高化肥、农药的使用效率亩均节药、节肥率均在10%以上有效地减少农业面源污染，防止次生盐碱化、水土流失，保持耕地土壤健康，优化农业生产环境。提升农田生态功能。农田林网的建设，可有效拦截风沙和减轻土壤侵蚀强度，增强农田水土保持能力、改善小气候、防风固沙、增加林木蓄积量，优化农村田园景观，为乡村生态宜居提供绿色屏障。

有效保护了乡村自然景观，通过实施退化农用地生态修复，构建生态廊道和生态缓冲带，改善农田及周边生境质量，提高农田生态系统生物多样性。通过深入开展农村土地综合整治，提高了耕地数量、质量和生态效益，耕地保有量稳定在165.29km2以上，保障全区的粮食安全，同时提升农村土地使用效率和节约、集约化水平，促进乡村国土空间格局优化。

8.系统改善城镇生态系统质量和增强城市韧性

通过完善城镇蓝绿交织、亲近自然的生态网络，增加绿地面积，促进生态用地可持续复合利用。城镇低效用地的再开发，可以释放出有效的用地空间，减少对农用地特别是耕地的占用，改善城镇生活居住环境。通过开展城乡人居环境整治工程，可以有效减少城市内涝、热岛效应，提高城市韧性，提升城市生态品质。

二、经济效益

项目实施能够产生和形成非公益性的经营性资源，如经济作物种植、农牧业废弃物资源化利用、矿山生态修复等，进行产业化运作，既能产生明显环境治理效果，又能产生直接经济效益和潜在经济价值。通过建设绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地，挖掘品牌价值，提高农牧业效益，促进农牧民稳定增收。项目实施可带来劳动就业机会，直接增加农民收入。生态保护修复发展，可使旅游成为经济新的增长点。有助于云冈区开展更加多元的旅游活动，吸引游客参观，直接游客收入可带来经济效益。项目实施过程中，施工劳动力可从当地获取，直接提高居民收入。

高标准农田建设后，通过集中连片进行田块整治、土壤改良等措施，高标准农田配套设施逐步完善，抗灾防灾能力不断增强，耕地质量稳步提高，粮食综合生产能力可提高10%以上，农田绿色发展水平明显提高，大力发展高效节水灌溉，节水、节电、节肥、节药、省时、省工，农业机械化水平和集约程度大幅提升，生产成本降低15%以上，农业节本增效明显，促进农民增收效果明显。

三、社会效益

1.拓宽生态产业

通过开展生态修复项目，秉承绿色和可持续发展，山水林田湖草沙齐抓，做到经济发展与生态保护良性循环。加大生态补偿力度和生态产业发展。实现生态建设与产业发展互促双赢。

2.提升村民生活

根据用地特点进行合理布局，充分利用地块性质和自然地形进行科学规划，恢复改善生态环境，给居民提供一个优美舒适的生活环境，提高生活品质;引进休闲生态旅游产业，增加村民旅游业的营业收入。

3.提升区域环境

通过对全区山水林田湖草沙全要素进行生态修复改造，打造一个干净舒适绿色的生态环境，提升区域对外形象，进而吸引更多的人才、资金、技术，加快区域经济的协调可持续发展。不仅提高土地集约利用率，促进农业机械化、水利化进程，而且可以改善农业生产条件和农业生态环境提高土地的产出率和收益率,耕地质量明显改善对促进乡村振兴与新型城镇化发展具有显著效益。

4.增加就业机会

通过开展生态修复项目，大量资金注入可促进社会发展和环境改善和谐统一，保障生产、生活和生态的可持续发展;充分考虑生态农业、生态旅游、易地扶贫等，创造更多生态保护就业岗位，鼓励贫困人口参与重大生态工程建设，增加当地居民的就业机会，使农村居民人均可支配收入增加，同时降低最低生活保障人数。

5.增强全区粮食综合生产能力

高标准农田建成后，能够提高水土资源利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，形成旱涝保收、稳产高产的粮田。推动农业高质量发展。高标准农田建成后，能够有效促进农业规模化、专业化、标准化生产经营加快农业新品种、新技术、新装备的推广应用，推动农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转型升级，加快质量兴农、绿色兴农、品牌强农，助力全面推进乡村振兴。保护种粮农民积极性。高标准农田建成后，能够完善农田基础设施，提升耕地质量，改善农业生产条件，提高农业竞争力，调动种粮农民的积极性。

第三节 环境影响评价

一、对环境的有利影响

国土空间生态修复规划实施完成后，将在防风固沙涵养水源、提高植被覆盖率、生物多样性保护、废弃矿山生态修复、提升整体生态服务功能等方面取得显著的生态效益，有效提升京津冀水源涵养地及“三北”防护林组成的重要作用，助力大同市成为拱卫京津冀乃至华北局域生态安全与可持续发展的重要屏障。

河湖湿地生态修复通过对河道治理、生态疏浚、水污染治理，不断改善和提高水源涵养能力，有效减轻治理区岩壁裸露、植被稀少等不良地质环境影响，为治理区及周边生态环境提供重要保障。植物可以滞尘、吸收有害有毒物质，起到净化空气的作用，且植物的根系能够增加土壤的贮水能力，从而减少治理区的水土流失;通过治理使得沿河两岸的景观价值得到提升，为当地村民提供文化休闲空间，生活环境得到提升，护堤的修筑可以减免洪水灾害造成的社会稳定问题，河道生态修复工程的实施水生态环境得到改善。

林草生态修复工程，可以有效截流大气降水，减缓地表径流，增加雨水下渗，涵养水源，保持水土;提高空气湿度，降低温度，提供氧气，调节气候;树木通过分泌杀菌素起到杀菌作用，吸收工业有毒气体，粘附空气中的尘埃，净化空气;良好的林草生态系统有利于维护生物多样性;林草带可以有效地防风固沙，保护农田，补给土壤有机质，提高土壤质量;植树造林可以美化城乡环境。规划实施后，将对大气环境、水环境、土壤环境和城镇生态环境等产生积极的影响。

生物多样性保护与修复通过构建晋西北生态屏障，建立起森林绿色生态廊道可以有效地防治土地沙化。有利于改善水土流失、增强涵养水源功能，减少环境污染，改善局部小气候、净化空气，对促进地方经济的可持续发展，保护和美化人们的生活环境都起到积极和有效的作用，实现资源的永续利用。有利于改善生态环境，保护和恢复生物多样性，促进人与自然的和谐。

矿山生态修复可有效提高植被覆盖率，让矿山生态与周边自然融合，增强矿区水土保持能力和水土涵养能力，显著提高抗自然灾害能力，有效降低地质灾害风险，恢复生态系统结构平衡，进一步改善物种栖息环境，从而提高生物多样性，为进一步筑牢晋西北生态屏障、提高生态服务功能，提供有效路径。国土综合整治可有效控制农业面源污染和水土流失，恢复和保护地表植被，通过改土整地、平衡施肥和增施有机肥、节水灌溉等农业措施，有效保护和提高耕地质量，减少化肥、农药对环境的污染，充分利用空间、改善作物生长的条件，维持了农田生态平衡，促进农业产业绿色发展。

城镇生态修复通过合理布局绿地和开敞空间，显著促进空气流动，降低热岛效应，增强人体舒适度:构建城市通风廊道，提高城市通风能力;通过建设公园体系，充分利用植物滞尘效应以及植物对某些特定大气污染物的吸收作用过滤净化空气，利用污染物在开敞空间的沉降效应，有利于污染物的吸收及沉降。规划实施后，将对大气环境土壤环境和城镇生态环境等产生积极的影响。

二、环境影响减缓策略与措施

规划遵循“山水林田湖草沙”生命共同体理念，统筹运用结构优化、污染治理和生态保护等多种手段，减污与降碳协同，减排与增容并重，预防和治理结合，构建全方位、全地域、全过程、一体化生态环境保护格局。在规划实施的过程中，应重点实施生态系统干扰、水环境影响噪声和扬尘污染、固废环境影响等方面的减缓措施。

生态系统干扰减缓措施。开展生态评估，在修复工程开展之前，进行详细的生态评估，了解生态系统的结构、功能和敏感性，确定干扰的潜在区域和影响程度。实施生态保护，设立生态保护区或缓冲区，保护重要的生态栖息地和物种。采用生态友好的修复技术和方法，减少对生态系统的破坏。实施生态补偿措施，通过种植本地植物、恢复湿地等，促进生态系统的恢复和修复等。

水环境影响减缓措施。加强水污染防治，采取有效的污水处理措施，减少施工过程中的污水排放。合理管理农药、化肥的使用，防止农业面源污染。加强水资源保护，保护水源地，加强水资源管理，确保修复工程不会对地下水位和水质造成负面影响。推动水生态系统恢复，进行水生态系统的修复，通过恢复河流、湖泊的自然形态，建设湿地等措施提高水生态系统的稳定性和生态服务功能。

噪声和扬尘污染减缓措施。实施噪声控制，选用低噪声设备，合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业。采取隔声、减振等措施，减少噪声传播。强化落实扬尘控制，设置防尘网、洒水降尘等措施，减少施工现场的扬尘，对运输车辆进行覆盖和清洗，防止物料酒落和尘土飞扬。

固废环境影响减缓措施。做好固废管理，合理规划和设置垃圾存放点，分类收集和处理固体废物，加强对施工废弃物的回收和利用，减少废弃物的产生量。加强土壤修复，对于受到污染的土壤，采取适当的修复措施，采取生物修复、化学修复等措施恢复土壤的生态功能。加强风险防范，建立环境风险管理体系，制定应急预案，应对可能发生的固废泄漏等环境事故。对于固废中煤矸石采取多维度治理措施：通过填沟造地工程（如云环科技公司项目）消纳固废并复垦生态；推进资源化利用，将煤矸石转化为纸面石膏板、低碳水泥等建材（华瑞建材），并探索高岭土煅烧及微晶玻璃等高值利用；推广井下智能分选与矸石充填技术，从源头减少出井量。

第六章 保障机制

第一节 加强组织领导

坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”理念，以解决突出生态问题为抓手，协同完善机制，综合落实各项生态修复规划，打破部门各自为战局面，凝心聚力，共同协调推进工作中遇到的问题。按照“一屏三廊”的生态保护格局和修复空间，依据山水林田湖草沙生命共同体原则，进行系统性保护和整体性修复，把分散和分割的生态修复内容进行科学整体设计。

各部门务必高度重视，切实加强组织领导，统筹推进“一屏三廊”生态保护与修复治理工作。各部门主要负责人，必须带头抓好工作落实，督促、帮助其他成员完成好分管工作和相关工作责任的落实，牢固树立抓落实就是抓发展、抓落实就是优化发展环境的意识，不断提高抓落实的水平和执行力。

第二节 创新政策体系

区政府积极建议省、市政府能够在政策上给予明确指导，尤其要在办理利用煤矸石填沟造地此类综合性土地整治项目土地手续方面提供指导意见。

在技术上依托高校和科研院所，以产学研合作模式，聘请高水平、多专业的专家组成技术团队，参与到生态保护修复工程的全过程，加大生态保护措施与修复治理技术的基础理论研究，突破局地尺度的恢复治理模式，开发困难立地生态修复技术，探寻不同类型生态脆弱区的适宜修复模式。组织专家团队进行技术方案论证，高起点规划、高标准建设，促进科技成果和新技术的运用，助力提高区域生态保护修复的质量。

加强科技支撑和国际交流。对生态修复关键领域和技术问题进行系统研究。建立健全生态修复科研平台和基地，促进成熟科技成果转化落地，加强标准化技术支撑工作。充分借鉴国际先进技术和体制机制建设经验，积极参与全球生态系统保护，为全球提供生态修复保护的中国方案。

创优项目推进机制。以重大项目为抓手，全过程做好要素配套和服务保障工作，推动规划落地见效。建立重大工程、重大项目推进机制，聚焦生态修复，创新融资方式，谋划一批、开工一批、建设一批，发挥重大项目在生态保护和高质量发展中的关键作用。

第三节 强化资金保障

吸引社会资本参与。按照“市场逻辑、资本力量、平台思维、资源整合”的要求，构建“谁投资、谁受益”“谁修复、谁受益”的生态保护修复市场化机制，营造公平、公正、公开的投资环境，建立持续回报和合理退出机制，鼓励和支持社会资本参与生态保护与修复。一是健全参与机制，拓展投资渠道，推广生态环境导向的开发模式（EOD），鼓励企业通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式参与。二是明确参与领域，在森林、水系、耕地、城镇、矿山等生态系统领域参与生态保护修复。三是制定产权激励、资源利用、财税支持、金融扶持等方面支持政策。四是明晰参与程序，因地制宜制定实施方案，通过公平竞争引入修复主体，开展市场化交易。

优化财政资金投入。建立健全稳定的财政资金投入机制。对纳入国民经济与社会发展规划的国土空间生态修复重点工程，统筹做好资金保障，将建设资金列入政府投资计划，确保财政资金投入与国土空间生态保护修复目标任务相适应，同时区政府建议省、市政府能够协调各级配套资金弥补生态修复工作中的资金缺口，能够在生态修复工作中给予政策倾斜，确保云冈区生态修复工作顺利开展。

压实企业修复责任。按照“谁审批、谁监管”的原则，加强在建与生产矿山生态修复监管，落实企业责任和义务。采煤企业虽支付了煤矸石生态修复项目费用，仍在大量排矸，修复生态压力承担不够充分。因此，云冈区政府建议能够按照“谁破坏、谁治理、谁修复”的原则，确定采煤企业责任归属，签订矿山生态修复目标责任书，采取承包责任制、拍卖、租赁等形式，实行有偿使用土地、有偿治理。同时，建议省、市政府着手构建生态环境补偿机制，遵循“企业持有、政府监督、专户存储、专款专用”的原则，紧密结合矿山地质环境保护与土地复垦的实际需求，制定“矿山地质环境恢复治理费”的征收细则与标准。此外，要充分利用煤矿企业缴纳的矿产资源权益价款等，高效运作“矿山地质环境治理恢复基金”，确保该基金能够专门且精准地投入到“两沟”的生态修复工作中，为生态环境的持续改善提供坚实保障。

完善生态产品价值实现机制。建立生态环境保护者受益、使用者付费、破坏者赔偿的利益导向机制，探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值 实现路径，构建绿水青山转化为金山银山的体制机制。一是建立生态产品“评估（核算）-定价（转化）-交易（补偿）”价值实现机制。二是完善“生态保护修复+产业导入”模式，推进生态产业化和产业生态化，用市场化机制拓宽生态产品价值实现路径。三是借鉴先进地区生态补偿试点经验，在全区继续建立流域生态保护补偿机制，健全耕地、公益林和湿地保护补偿机制，加强中央和省级纵向补偿、市级横向补偿资金统筹，完善市场化、多元化生态产品保护补偿机制。四是推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易，建立碳汇交易平台。提升生态碳汇能力，强化国土空间规划和用途管控，有效发挥森林、湿地、土壤等固碳作用，提升生态系统碳汇增量。

第四节 加强实施管理

加强《规划》协调落实。充分发挥领导小组统筹协调作用，推动建立部门协同、上下联动的工作机制，细化工作分工，分解年度任务，协调解决《规划》实施中出现的问题。建立《规划》动态调整和定期评估机制，根据评估结果合理调整重点项目的实施进度、建设内容等，确保《规划》确定的目标任务如期全面完成。对于云冈区口泉沟和云冈沟生态修复、环境治理工作建议按照“政府主导、政策扶持、社会参与、开放式治理、市场化运作”的原则，在摸清废弃煤矿、老煤矿等历史遗留采煤塌陷问题的基础上，依据国土空间规划、国土空间生态修复规划、采煤沉陷区综合治理规划、矿产资源总体规划、矿山地质环境保护规划，省、市、区三级政府共同编制完善采煤沉陷区矿山生态修复规划方案，明确治理目标，制定“生态环境保护管理红线”，组织建立“采煤沉陷区综合治理一张图”系统，统筹管理项目审批、资金管理、项目占地、后期管护等工作，有组织、有步骤、有计划地推进“两沟”生态修复治理工作，实现“两沟”资源开发与生态环境的和谐发展。

落实《规划》传导机制。各乡（镇）要将《规划》作为实施国土空间生态保护修复工作的重要依据，在编制辖区内国土空间生态修复规划时认真落实，细化《规划》确定的国土空间生态保护和修复目标、修复分区，明确重点项目位置。加强本地国土空间生态修复规划与国土空间总体规划衔接，并将核心内容纳入详细规划中。

建立重点项目库。落实省级生态修复规划重点项目库工程，保障区级生态修复规划重点项目库。强化生态保护修复负面清单管理，不符合主体功能定位、突破资源环境承载能力、严重违背自然规律的过度人工干预活动，科学性不足、系统性较差、综合目标不明确的项目，不得纳入生态修复项目库。各相关部门围绕规划目标和任务，制定项目实施年度计划，并定期评估实施效果。

加强重点工程监管。加强政府、施工单位、监理单位、审计单位等配合，构建生态修复重点工程监管体系，形成重点项目系统化、常规化、连续化监管机制。建立完善正向激励和问责机制。

第五节 加强科技支撑

加强基础研究和关键技术攻关。支持开展碳汇、碳排放、流域综合管理、生物多样性保护、森林质量提升、矿山生态修复技术、自然资源开发利用、生态产业发展、生态监测与评估等方面研究与应用示范，形成一批高质量实用型成果。鼓励区内外农业、林业、土地、测绘、地质、矿产等相关领域技术力量，共同开展重大关键技术研发，抢占产业技术制高点。积极开展国际交流合作，加强前沿科研成果和先进技术手段在生态修复领域的应用研究。如：云冈区虽在“两沟”生态修复治理方面小有成绩，仍需借鉴安徽淮南、辽宁阜新、江苏徐州等地经验，进行取长补短，完善“两沟”生态修复。如：探索观光农业、工业旅游和生态开发、休闲旅游相结合的治理路径，建设生态游览区、地质公园等旅游景点，种植油菜花、中草药、沙棘、杂粮等农作物，实现产业生态融合发展；按山系、区域，全面规划、统一布局“两沟”造林绿化工程。云冈区政府希望省、市政府能够给予专项资金扶持和专家技术支持，集合力恢复“两沟”青山绿水。

对于云冈区采煤企业，建议采煤企业按照“必要合理、影响最小化”要求，在确保地质环境稳定、有利于生态修复工程作业及后期自然恢复的前提下，精准控制煤矿开采的采高、掘高，减少破岩厚度。积极采用新技术、新工艺和新装备，以提高煤炭资源的采出率，降低煤矸石的产生强度。推动煤矿井下矸石的智能分选与填充系统建设，通过直接利用煤矸石等固体废弃物进行填充，大幅减少矸石的出井量。在此基础上，建议煤炭企业进一步拓宽自产自销的渠道，增设纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土以及节能型建筑材料等领域的项目，提升煤矸石等固体废弃物的综合利用率。此外，云冈区政府建议省、市政府积极推进利用煤矸石生产建筑材料的项目建设，鼓励在建筑、道路等工程领域广泛应用煤矸石和粉煤灰制品，并提供运输费用的减免优惠政策，降低运输成本。积极申报全国绿色矿山和国家绿色矿业发展示范区建设，推行“一矿一山，一企一沟”绿化治理模式（即一座煤矿负责一座山头的树木绿化和管理，一个企业负责一条沟的绿化管理），做好采煤沉陷区生态恢复水源地涵养工作，提供生态恢复治理的专项资金扶持，对已建的生态治理工程进行补植完善与抚育管护，给予强有力的支持，以巩固治理成果，共同营造绿色秀美云冈。

完善生态修复标准体系建设。构建符合云冈区实际的山水林田湖草沙一体化生态修复标准体系。完善生态修复科技成果管理制度。开展国土空间生态修复技术试验示范，建立一批山水林田湖草沙综合治理示范基地，形成可复制、可推广的国土空间生态修复技术模式。

第六节 严格评估监管

完善动态监测体系。综合运用云冈区自然资源基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等建立生态保护修复动态监测体系，开展项目申报、规划设计、工程施工、竣工验收、综合评估等全生命周期跟踪监管，实现“空天地”一体化全覆盖监测。

开展生态价值评估。建立自然资源领域生态价值评估体系，开展国土空间生态修复生态碳汇调查监测评价和计量核算，固化和显化自然资源领域生态产品价值，推进生态产品市场建立，促进“生产交换—资金平衡—投资收益—再生产” 的良性循环。

强化规划实施评估。采用阶段性检查和随机抽查相结合的方式开展生态修复规划实施情况考核，定期总结重点工程项目进展情况，评估规划目标完成情况，保障主要目标任务落地显效。

构建多层次合作交流平台。坚持政府引导、市场运作，定期召开公众、学者、技术人员、企业、商协会参与的多层次生态修复合作交流会议，建立开放式对话机制，凝聚社会各界力量，营造生态保护与修复全民共治、共建、共享的良好氛围。

第七节 鼓励公众参与

充分发挥媒体的宣传，建立生态保护修复治理的舆论阵地，坚持大力弘扬“绿水青山就是金山银山”理念，各部门和相关乡镇政府要积极组织广泛开展宣传生态保护与修复治理的重要意义、典型案例和成功做法，及时总结经验、挖掘亮点，树立典型、打造精品，发挥典型示范带动作用，营造全区生态保护和高质量发展的良好氛围；落实习近平生态文明思想，倡导绿色生活，践行绿色生产，共建绿水青山，推动全区生态文明和高质量发展新高地建设。

探索全民共享参与机制。在保护的前提下，在自然保护地控制区内划定适当区域开展生态教育、自然体验、生态旅游等活动，构建高品质、多样化的生态产品体系。推行参与式社区管理，按照生态保护需求设立生态管护岗位并优先安排原住居民。建立志愿者服务体系，健全自然保护地社会捐赠制度，激励企业、社会组织和个人参与生态保护、建设与发展。完善实施的公众参与机制，加强宣传引导，形成全社会关心、支持和主动参与的良好氛围。